Администрация

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2026				             	                                  № 329

О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Большеболдинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Большеболдинского муниципального района от 26.11.2015 г. № 416 (в редакции постановления администрации Большеболдинского муниципального округа от 14.10.2025 № 532).

#### В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области от  13.03.2026г. № 412  «О внесении изменений в решение Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа  Нижегородской области от 11.12.2025 г. № 390 «О бюджете Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области постановляет.

#### 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Большеболдинского муниципального района от 26.11.2015 г. № 416 (в редакции постановления администрации Большеболдинского муниципального округа от 14.10.2025 № 532), изложив ее в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

#### 2. Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа (Макеевой А.А.) опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», разместить на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

#### 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

#### 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеболдинского муниципального округа Ларцева Ю.В.

Глава местного самоуправления			                                 А.А. Морозова

Приложение

к постановлению администрации

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

От 20.05.2026_ № 329

Муниципальная программа

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

- Паспорт Программы

| 1.1. Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области – далее АББМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Соисполнители программы | Территориальные отделы Большеболдинского муниципального округа – далее ТО; Организации с участием муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ – далее БУ; Муниципальные унитарные предприятия Большеболдинского муниципального округа – далее МУП; Организация коммунального комплекса МУП ЖКХ «Коммунальник» – далее ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа». Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ». Подпрограмма 3 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Основные цели Программы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в организациях с участием муниципального образования и системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Основные задачи Программы | 1. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных учреждениях (организациях) Большеболдинского муниципального округа. 2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ 3. Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского на территории Большеболдинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Этапы и сроки реализации | Программа реализуется в десять этапов. Сроки реализации: 2016-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Источник финансирования и ресурсное обеспечение мероприятий программы | Наименование Программы/ подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» | 1584,8 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 3879,4 | 2077,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2327,6 | 0,0 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» | 1584,8 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1551,8 | 2077,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Индикаторы достижения цели Программы и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области" 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к 2028 году – 93 %. 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к 2028 году – 23,5 %. 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования к 2028 году – 55 %. 4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования к 2028 году – 95,5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» 1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) к 2028 году – 51 кВт*ч на 1 кв. м (с учетом объемов на уличное освещение). 1.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) к 2028 году – 0,27 Гкал на 1 кв. м общей площади. 1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к 2028 году – 10,9 куб. м на 1 чел. 1.4. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) к 2028 году – 1800 куб. м на 1 чел. 1.5. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к 2028 году – 1,05 кВт*ч на 1 кв. м. освещаемой площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» 2.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных к 2028 году – 0,15 т у. т. на Гкал. 2.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения к 2028 году – 54,6 кВт.ч на куб. м. 2.3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2028 году – 10 %. 2.4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2028 году – 6 %. 2.5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения к 2026 году – 2 кВт.ч на куб. м. 2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения к 2028 году – 0,001 кВт.ч/ куб. м. 2.7. Доля выявленных бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченных эксплуатацией, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов к 2028 году – 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» 3.1. Выявление необходимости строительства или капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры – 2 шт. 3.2. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношениях которых была разработана проектно-сметная документация (далее - ПСД) – 2 шт. 3.3. Количество построенных, отремонтированных модернизированных объектов коммунального хозяйств– 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели непосредственных результатов: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» 1. Количество приборов учёта электрической энергии, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе), где имеется техническая возможность к 2028 году – 0 шт. 2. Количество приборов учёта тепловой энергии, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе), где имеется техническая возможность к 2028 году – 9 шт. 3. Количество приборов учёта воды, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе), где имеется техническая возможность к 2028 году – 11 шт. 4. Количество приборов учёта природного газа, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе), где имеется техническая возможность к 2028 году – 0 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» 1.1. Величина снижения удельного расхода электрической энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования к 2028 году – 12 кВт*ч на 1 кв.м. 1.2. Величина снижения удельного расхода тепловой энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования к 2028 году – 0,02 Гкал на 1 кв.м. общей площади. 1.3. Величина снижения удельного расхода холодной воды на снабжение в организациях с участием муниципального образования к 2028 году – 0,90 куб.м. на 1 чел. 1.4. Величина снижения удельного расхода природного газа на снабжение в организациях с участием муниципального образования к 2028 году – 130 куб.м. на 1 чел. 1.5. Величина снижения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) к 2028 году – 0,08 кВт*ч на 1 кв.м. освещаемой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» 2.1. Величина снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных к 2028 году – 0 т.у.т. на Гкал. 2.2. Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения к 2028 году – 2 кВт*ч на 1 куб.м. 2.3. Величина снижения доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2028 году – 4 %. 2.4. Величина снижения доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2028 году – 0 %. 2.5. Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения к 2028 году – 0,15 кВт*ч на 1 куб.м. 2.6. Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения к 2028 году – 0 кВт*ч на 1 куб.м. 2.7. Количество выявленных бесхозяйных объектов и обеспечение их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовая часть муниципальной Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и муниципальном бюджетном секторе является необходимым условием развития Большеболдинского муниципального округа. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

На проведение обязательных энергетических обследований в 52 муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа было израсходовано 1 млн. 130 тысяч рублей. В настоящее время все муниципальные учреждения и предприятия имеют энергетические паспорта.

Всеми муниципальными учреждениями и предприятиями разработаны и утверждены программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рамках которых планируются и проводятся энергосберегающие мероприятия.

Потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора и на местный бюджет.

Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений Большеболдинского муниципального округа и сокращение затрат местного бюджета на обеспечение бюджетных учреждений округа всеми видами энергетических ресурсов можно достичь только при условии 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. Для достижения поставленной цели необходимо завершить оснащение объектов бюджетных учреждений Большеболдинского муниципального округа приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. На данный момент доля оснащения приборами учёта по электроэнергии в муниципальном секторе 100%, в жилищном фонде 100%, по природному газу в муниципальном секторе 100%, в жилищном фонде 76,9%. В связи с тем, что в округе практически все объекты соцкультбыта и жилфонда переведены на индивидуальное отопление, лишь незначительная часть потребителей пользуется услугой по теплоснабжению, необходимо установить один прибор учета на здание научно-культурного центра и один общедомовой прибор учета на многоквартирный дом (где объем потребления тепловой энергии превышает две десятые гигакалории в час). Наиболее тяжелая ситуация с установкой приборов учета по холодной воде: в муниципальном секторе 44,4%, в жилфонде: общедомовые приборы учета 5,1%, индивидуальные приборы учета 49,1%, это напрямую связано с тем, что по химическому составу воды наблюдается превышение содержания извести, в связи с этим, установленные приборы учета быстро выходят из строя.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения, а также программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений (муниципальных унитарных предприятий). Программа направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости.

Программа ориентирована на решение экономических задач и имеет социальную направленность. Все бюджетные средства, предполагаемые направить на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в основном направляются на решение проблем, существующих на объектах жилищно-коммунального комплекса и в организациях бюджетной сферы. Это, в свою очередь приводит к оптимизации затрат местного бюджета на эксплуатацию этих объектов, и к сокращению удельной потребности в энергоносителях в данном секторе экономики.

Основные сложности, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, определяются следующими факторами:

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования электроэнергетики;

- отсутствием заинтересованности в энергосбережении и слабой мотивацией управленческих кадров и работающего персонала;

- отсутствием средств местного бюджета;

- высокий процент износа основных средств коммунальной инфраструктуры.

Для реализации Программы необходимо организовать работу по управлению и координации энергетической эффективностью, создать побудительные мотивы проведения энергоэффективных мероприятий у всех участников процесса производства, передачи и потребления энергоресурсов.

Программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» включает комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение повышения надежности энергоснабжения потребителей, на улучшение качества передаваемых энергоресурсов и воды, на снижение потерь при передаче энергоресурсов, стимулирование мер по снижению энергоемкости систем коммунальной инфраструктуры, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

Подпрограмма 3. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории Большеболдинского муниципального округа» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры с возможностью строительства в окружном центре канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации, а также нового водозабора с сетями водоснабжения. Данная подпрограмма направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры в целом по округу.

2.2. Цели, задачи

Основная цель Программы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в организациях с участием муниципального образования и системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ.

Для выполнения цели Программы предполагается решение следующих задач:

1. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ.

3. Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2016 по 2028 годы в десять этапов.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объём финансирования (по годам) за счёт средств бюджета Большеболдинского муниципального округа (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель муниципальной программы: повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в организациях с участием муниципального образования, системе коммунальной инфраструктуры, жилищном фонде муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ. |  |  |  |  |  | 1584,8 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 3879,4 | 2077,1 | 6 134,7 | 91 882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0 | 0 | 74028,2 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» <*> |  |  |  |  | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация и обеспечение проведения обязательных энергетических обследований муниципальных организаций. |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Дооснащение объектов муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов |  | Прочие расходы | 2016-2026 | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности по текущему содержанию уличного освещения |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (замена ламп накаливания на светодиодные лампы и (или) на светодиодные трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение энергетической эффективности систем освещения (реконструкция системы внутреннего и наружного освещения) |  | Прочие расходы | 2016-2026 | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение тепловой защиты зданий (замена окон и (или) остекление; капитальный и текущий ремонт зданий) в муниципальных учреждениях |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,1 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Модернизация индивидуальных газовых котельных муниципальных учреждений (замена котлов и вспомогательного котельного оборудования |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Установка водяных аэраторов и регуляторов расхода воды |  | Прочие расходы | 2016-2026 | СП МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» |  |  |  |  | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2077,1 | 6 134,7 | 91 882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0 | 0 | 71053 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения обязательных требований законодательства ОКК на территории муниципального образования |  | Прочие расходы | 2016-2026 | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Проведение энергетического обследования |  | Прочие расходы | 2016-2026 | ОКК |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение капитального и текущего ремонта систем коммунальной инфраструктуры (ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена и монтаж оборудования на объектах теплоснабжения (газовых котельных), водоснабжения (водонапорных скважинах), водоотведения (канализационных насосных скважинах, канализационных очистных сооружениях)) |  | Прочие расходы | 2016-2026 | ОКК | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 481,6 | 2077,1 | 6134,7 | 2 519,7 | 6978,4 | 3620,4 | 0 | 0 | 16055,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Повышение энергоэффективности систем освещения зданий РСО (замена ЛН на светодиодные лампы и трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) |  | Прочие расходы | 2016-2026 | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Выявление бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электро- и водоснабжение), и обеспечение их дальнейшей эксплуатации <**> |  | Прочие расходы | 2016-2026 | КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами<**> |  | Прочие расходы | 2016-2026 | КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Предоставление субсидий МУП ЖКХ «Коммунальник» на покупку техники в лизинг |  | Прочие расходы | 2016-2026 |  |  |  |  |  |  | 947,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 947,7 |
| 2.8 | Проведение капитального ремонта сетей инженерной инфраструктуры, включая водоснабжение и водоотведение по ул. Кооперативная и ул. Красная с. Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44809,5 |  |  |  |  | 44809,5 |
| 2.9 | Строительно монтажные работы «Капитальный ремонт участка сетей водоотведения от дома №50 по улице Кооперативная до дома №1 по улице Красная в селе Большое Болдино Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 684,6 |  |  |  |  | 23684,4 |
| 2.10 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в селе Большое Болдино Нижегородской области от дома №2 «Дворец Правосудия» по ул. Красная до гаражей администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области по улице Пушкинская, 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,2 |  |  |  |  | 4182,2 |
| 2.11 | Проектные (изыскательские) работы «Капитальный ремонт напорной канализации и водоснабжения и реконструкция участков сетей теплоснабжения с.Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,0 |  |  |  |  | 1 484,0 |
| 2.12 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в районе дома №2А по улице Юбилейная в селе Большое Болдино Нижегородской области (Гостиничный комплекс)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,7 |  |  |  |  | 2887,7 |
| 2.13 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения от дома №9 до дома №25 по ул. Кооперативная в селе Большое Болдино Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,1 |  |  |  |  | 2682,1 |
| 2.14 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,5 | 2500,0 |  |  | 3247,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2450,1 |
| 3.1 | мероприятие 3.1«Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации в с. Большое Болдино Нижегородской области » |  | капвложения | 2021 |  |  |  |  |  |  | 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 960,5 |
| 3.2 | мероприятие 3.2 Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области |  | капвложения | 2021 |  |  |  |  |  |  | 1489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 1489,6 |
| 3.3 | Мероприятие 3.3 Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. |  | капвложения | 2021 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие 3.4«Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области» |  | капвложения | 2021 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 |

Примечание:

<*> - мероприятия реализуется непосредственно в программах энергосбережения, принятых организациями с участием муниципального образования.

<**> - мероприятия реализуется непосредственно в программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской области от 25.11.2019 № 392.»

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы приводится в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| N п/п |  | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) достижения цели/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 81,25 | 89 | 91 | 92 | 92,3 | 92,4 | 92,5 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 61,76 | 22 | 23 | 26 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % | 29,19 | 40 | 42 | 46 | 52,3 | 52,5 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % | 80,16 | 83 | 84 | 85 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приборов учёта электрической энергии, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приборов учёта тепловой энергии, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | 3. Количество приборов учёта воды, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе) |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | 4. Количество приборов учёта природного газа, которые необходимо установить на объектах (в муниципальном секторе), где имеется техническая возможность |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |  | кВт*ч / 1 кв.м. | 60 | 64,7 | 60 | 52 | 49,9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1.2. | 1.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал / 1 кв.м. общей S | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1.3. | 1.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб.м. / 1 чел. | 12 | 11,3 | 10 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 1.4. | 1.4. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб.м. / 1 чел. | 1900 | 1882 | 2163 | 2032 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 1.5. | 1.5.Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | на 1 кв.м. освещаемой S | 0,480 | 0,384 | 0,350 | 1,16 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Величина снижения удельного расхода электрической энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования |  | кВт*ч на 1 кв.м. | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Величина снижения удельного расхода тепловой энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования |  | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.3. | Величина снижения удельного расхода холодной воды на снабжение в организациях с участием муниципального образования |  | куб.м. на 1 чел. | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.4. | Величина снижения удельного расхода природного газа на снабжение в организациях с участием муниципального образования |  | куб.м. на 1 чел. | 0 | 284,7 | 449,6 | 486,4 | 135,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.5. | Величина снижения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | на 1 кв. м. освещаемой площади | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | т у. т./Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | кВт.ч/куб. м | 97,43 | 80 | 81,68 | 60 | 54,9 | 54,8 | 54,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 2.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13 | 9,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % | 5,66 | 5,66 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |  | кВт.ч/куб. м | 1,96 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.6. | 2.6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |  | тыс. кВт.ч/куб. м | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.7. | Доля выявленных бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченных эксплуатацией, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Величина снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | т у. т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | Величина снижения доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % | 0 | 0,3 | 0 | 4,98 | 4,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. | Величина снижения доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |  | кВт.ч/куб. м | 6,24 | 5 | 10 | 15 | 30 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2.6. | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения |  | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Количество выявленных бесхозяйных объектов и обеспечение их дальнейшей эксплуатации |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования программы приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Большеболдинского муниципального района от 2010.07.09 № 298 Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора и организаций с участием муниципального образования» | Описываются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в частности: установка приборов учета, утепление зданий, ремонт инженерных сетей | ТО МБУ МУПы АУ | 2010-2014 |
| Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Постановление администрации Большеболдинского муниципального района от 2010.07.09 № 298 Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора и организаций с участием муниципального образования» | Описываются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, в частности: установка приборов учета, утепление зданий, ремонт инженерных сетей | ОКК | 2010-2014 |
| Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Постановление администрации Большеболдинского сельсовета Большеболдинского муниципального района от 24.06.2013г.№ 8 «Об утверждении схемы теплоснабжения» | Изменения вносятся в рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Большеболдинского сельсовета | СП | 4 квартал 2016 года |
| 2.2.3 | Постановление администрации Большеболдинского сельсовета Большеболдинского муниципального района от 20.12.2013г.№ 16 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения» | Изменения вносятся в рамках ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Большеболдинского сельсовета | СП | 4 квартал 2016 года |

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы муниципальных организаций приведены в таблице 5.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств местного бюджета Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

| Статус | Наименование муниципальной программы / подпрограммы | Заказчик- координатор, соисполнители |  |  | Расходы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» | АББМО | 1584,8 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2077,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа | всего | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и обеспечение проведения обязательных энергетических обследований муниципальных организаций | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Дооснащение объектов муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности по текущему содержанию уличного освещения | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (замена ламп накаливания на светодиодные лампы и (или) на светодиодные трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Повышение энергетической эффективности систем освещения (реконструкция системы внутреннего и наружного освещения) | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Повышение тепловой защиты зданий (замена окон и (или) остекление; капитальный и текущий ремонт) в муниципальных учреждениях | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Модернизация индивидуальных газовых котельных муниципальных учреждений (замена котлов и вспомогательного котельного оборудования) | СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Установка водяных аэраторов и регуляторов расхода воды | МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ | всего | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2077,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнения обязательных требований законодательства ОКК на территории муниципального образования | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение энергетического обследования | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение капитального и текущего ремонта систем коммунальной инфраструктуры (ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена и монтаж оборудования на объектах теплоснабжения (газовых котельных), водоснабжения (водонапорных скважинах), водоотведения (канализационных насосных скважинах, канализационных очистных сооружениях)) | ОКК | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 481,6 | 2077,1 | 6134,7 | 2519,7 | 6978,4 | 3620,4 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий РСО (замена ЛН на светодиодные лампы и трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Выявление бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электро- и водоснабжение), и обеспечение их дальнейшей эксплуатации <*> | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами <*> | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Предоставление субсидий МУП ЖКХ «Коммунальник» на покупку техники в лизинг | ОКК |  |  |  |  |  | 947,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Проведение капитального ремонта сетей инженерной инфраструктуры, включая водоснабжение и водоотведение по ул. Кооперативная и ул. Красная с. Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  | 44809,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Строительно монтажные работы «Капитальный ремонт участка сетей водоотведения от дома №50 по улице Кооперативная до дома №1 по улице Красная в селе Большое Болдино Нижегородской области» | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 684,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в селе Большое Болдино Нижегородской области от дома №2 «Дворец Правосудия» по ул. Красная до гаражей администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области по улице Пушкинская, 2» | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Проектные (изыскательские) работы «Капитальный ремонт напорной канализации и водоснабжения и реконструкция участков сетей теплоснабжения с.Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в районе дома №2А по улице Юбилейная в селе Большое Болдино Нижегородской области (Гостиничный комплекс)» | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,7 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения от дома №9 до дома №25 по ул. Кооперативная в селе Большое Болдино Нижегородской области» | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельных | ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,5 | 2500,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма 3 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | 2450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| мероприятие 3.1 | мероприятие 3.1 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации в с. Большое Болдино Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| мероприятие 3.2 | мероприятие 3.2 Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | 1489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.4 | «Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счёт всех источников

| Статус | Наименование программы / подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеболдинского муниципального округа Нижегородской» | Всего | 2015,4 | 836,3 | 1967,8 | 1105,8 | 949,5 | 1860,8 | 2282,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,7 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3614,6 | 67739,5 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1584,8 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2077,1 | 2520,1 | 23380,1 | 7725,9 | 6120,4 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 430,6 | 444,0 | 155,0 | 286,2 | 192,0 | 431,5 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа | Всего | 690,7 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 525,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 165,6 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. | Организация и обеспечение проведения обязательных энергетических обследований муниципальных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Дооснащение объектов муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности по текущему содержанию уличного освещения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий (замена ламп накаливания на светодиодные лампы и (или) на светодиодные трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) | Всего | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. | Повышение энергетической эффективности систем освещения (реконструкция системы внутреннего и наружного освещения) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. | Повышение тепловой защиты зданий (замена окон и (или) остекление; капитальный и текущий ремонт) в муниципальных учреждениях | Всего | 665,1 | 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 140,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. | Модернизация индивидуальных газовых котельных муниципальных учреждений (замена котлов и вспомогательного котельного оборудования) | Всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. | Установка водяных аэраторов и регуляторов расхода воды | Всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ | Всего | 1324,7 | 664,3 | 1967,8 | 1105,8 | 949,5 | 1860,8 | 2282,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,7 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3614,6 | 67739,5 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2077,1 | 2520,1 | 23380,1 | 7725,9 | 6120,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 265,0 | 272,0 | 155,0 | 286,2 | 192,0 | 431,5 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнения обязательных требований законодательства ОКК на территории муниципального образования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение энергетического обследования | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение капитального и текущего ремонта систем коммунальной инфраструктуры (ремонт сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена и монтаж оборудования на объектах теплоснабжения (газовых котельных), водоснабжения (водонапорных скважинах), водоотведения (канализационных насосных скважинах, канализационных очистных сооружениях)) | Всего | 1314,7 | 656,3 | 1957,8 | 1097,8 | 946,5 | 908,1 | 2277,1 | 6134,7 | 2519,7 | 6978,4 | 3620,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3614,6 | 762,7 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 481,6 | 2077,1 | 2520,1 | 1757,0 | 6978,4 | 3620,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 255,0 | 264,0 | 145,0 | 278,2 | 189,0 | 426,5 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения зданий РСО (замена ЛН на светодиодные лампы и трубки; замена ДРЛ на индукционные светильники) | Всего | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Выявление бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электро- и водоснабжение), и обеспечение их дальнейшей эксплуатации <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами <*> | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Предоставление субсидий МУП ЖКХ «Коммунальник» на покупку техники в лизинг | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 947,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Проведение капитального ремонта сетей инженерной инфраструктуры, включая водоснабжение и водоотведение по ул. Кооперативная и ул. Красная с. Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44809,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 43930,7 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,8 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Строительно монтажные работы «Капитальный ремонт участка сетей водоотведения от дома №50 по улице Кооперативная до дома №1 по улице Красная в селе Большое Болдино Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9651,9 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 14032,7 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в селе Большое Болдино Нижегородской области от дома №2 «Дворец Правосудия» по ул. Красная до гаражей администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области по улице Пушкинская, 2» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4182,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2661,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1521,2 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Проектные (изыскательские) работы «Капитальный ремонт напорной канализации и водоснабжения и реконструкция участков сетей теплоснабжения с.Большое Болдино Большеболдинского муниципального округа» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1469,2 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения в районе дома №2А по улице Юбилейная в селе Большое Болдино Нижегородской области (Гостиничный комплекс)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2887,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2058,9 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,8 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13 | Строительно монтажные работы «Реконструкция участка сетей теплоснабжения от дома №9 до дома №25 по ул. Кооперативная в селе Большое Болдино Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2682,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1890,5 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,6 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельных | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9632,5 | 747,5 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6077,3 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555,2 | 747,5 | 2500,0 |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 2327,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 122,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и системы канализации в с. Большое Болдино Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 912,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Строительство нового водозабора с сетями водоснабжения на территории с. Большое Болдино Нижегородской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1415,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | «Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (в т.ч. ОКК, МБУ, МУПы, УК, собственные средства граждан и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9. Анализ рисков программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Не выделение и/или недостаточный уровень целевого финансирования мероприятий Программы из бюджетов различных уровней.

Сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском. Основными мерами управления риском такого характера являются: стимулирование инвестиционной деятельности, расширение возможных источников финансирования, реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

2. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

3. Недостаточный уровень софинансирования Программы из внебюджетных источников.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в Программу.

3. Паспорт Подпрограммы 1

3.1. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа»

3.1.1. Паспорт подпрограммы

| 1.1. Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Соисполнители подпрограммы | Администрации сельских поселений Большеболдинского муниципального округа – далее ТО; Организации с участием муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ – далее БУ; Муниципальные унитарные предприятия Большеболдинского муниципального округа – далее МУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основные цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в организациях с участием муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Основные задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных учреждениях (организациях) Большеболдинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в девять этапов. Сроки реализации: 2016-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Источник финансирования и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы | Наименование Программы/подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  | Подпрограмма1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Большеболдинского муниципального округа» |  | 525,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |  | 2027 |  |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | кВт.ч / 1 кв.м. | 64,7 | 60 | 52 | 49,9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 51 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал / 1 кв.м. общей S | 0,34 | 0,3 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. / 1 чел. | 11,3 | 10 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  | 10,9 |  |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м. / 1 чел. | 1882 | 1700 | 2163 | 2032 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | на 1 кв.м. освещаемой S | 0384 | 0,35 | 1,16 | 1,1 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина снижения удельного расхода электрической энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования | кВт.ч на 1 кв.м. | 5,5 | 6 | 8 | 20 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |
|  | Величина снижения удельного расхода тепловой энергии на снабжение в организациях с участием муниципального образования | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | Величина снижения удельного расхода холодной воды на снабжение в организациях с участием муниципального образования | куб.м. на 1 чел. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | Величина снижения удельного расхода природного газа на снабжение в организациях с участием муниципального образования | куб.м. на 1 чел. | 284,7 | 449,6 | 486,4 | 135,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 130 |  |
|  | Величина снижения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | на 1 кв.м. освещаемой площади | 0,05 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

На территории Большеболдинского муниципального округа действуют 50 организаций с участием муниципального образования, в том числе 46 муниципальных учреждений, 2 муниципальных унитарных предприятий, 1 автономное учреждение с участием муниципального образования. Вышеуказанные организации являются подведомственными организациями администрации Большеболдинского муниципального округа.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории округа реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», который конкретизировал задачи энергосбережения и установил ряд требований, обязанностей и ограничений для осуществления регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Постановлением администрации от 09 июля 2010 № 298 была утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора и организаций с участием муниципального образования».

Администрацией округа и ее подведомственными учреждениями проведены мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов. На сегодня в муниципальных учреждениях установлено:

-54 прибора учета потребления электроэнергии, 100% от потребности;

- 56 прибора учета потребления природного газа, 100% от потребности;

-11 прибора учета воды, 52,4% от потребности;

-прибор учета потребления тепловой энергии отсутствуют, так как максимальный объем потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

В 2013 году все организации с участием муниципального образования провели энергетические обследования и разработали программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По результатам энергоаудита было разработано54 энергопаспорта.

Контроль за работой системы наружного освещения округа осуществляется сельскими поселениями, которые ведут работу по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства уличного освещения. На территории округа количество осветительных приборов уличного освещения составляет 1841 шт., из них 685 шт. относятся к энергоэффективным осветительным приборам, что составляет 37,2% от общего количества. Частичная замена осветительных приборов на энергосберегающие проводится счет средств гранта «Самый благоустроенный населенный пункт». В 2021 году администрацией Большеболдинского сельсовета запланировано заключение энергосервисного контракта, предмет контракта – замена ламп накаливания уличного освещения на энергоэффективные осветительные приборы.

Наиболее приоритетным направлением по организациям с участием муниципального образования является снижение потребления тепловой и электрической энергии.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, учета и обеспечения контроля за потреблением энергоресурсов, на совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере, разработку системы мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

3.1.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в муниципальных организациях Большеболдинского муниципального округа.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (предприятиями).

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в муниципальных организациях Большеболдинского муниципального округа.

3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности в муниципальных организациях Большеболдинского муниципального округа.

4. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2016 до 2028 года и реализуется в девять этапов.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1 Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 Программы.

3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 Программы.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств бюджета Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице 4 Программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 Программы.

3.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Сокращение финансирования мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

Основными мерами управления риском такого характера являются: стимулирование инвестиционной деятельности, расширение возможных источников финансирования, реализация мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

2. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

3. Паспорт Подпрограммы 2

3.2. Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ»

3.2.1. Паспорт подпрограммы

| 1.1. Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Соисполнители подпрограммы | Организация коммунального комплекс – ОКК (МУП ЖКХ «Коммунальник») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основные цели подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в организациях с участием муниципального образования - Большеболдинский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Основные задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости систем коммунальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в десять этапов. Сроки реализации: 2016-2028 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Источник финансирования и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы | Наименование Программы / подпрограммы | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Большеболдинский муниципальный округ» |  | 1059,7 | 392,3 | 1812,8 | 819,6 | 757,5 | 1429,3 | 2 077,1 | 6134,7 | 91882,3 | 7725,9 | 6120,4 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.7. Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у. т. /Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/куб. м | 80 | 81,68 | 60 | 54,9 | 54,8 | 54,7 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |  | 54,6 |  | 54,6 |  |  |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,5 | 13,3 | 13 | 9,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 5,66 | 5,66 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч/куб. м | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  |
|  | Доля выявленных бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченных эксплуатацией, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина снижения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у. т./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/куб. м | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Величина снижения доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 0,3 | 0 | 4,98 | 4,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Величина снижения доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч/куб. м | 5 | 10 | 15 | 30 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |
|  | Величина снижения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Количество выявленных бесхозяйных объектов и обеспечение их дальнейшей эксплуатации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

На территории Большеболдинского муниципального округа расположена одна многоотраслевая организация коммунального комплекса, которая оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, сбором и вывозом ТБО, управлением жилфонда. Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:

водозаборных скважин – 15 шт.;

сети водоснабжения – 26,6 км.

Расход воды на собственные технологические нужды определен на основании технических характеристик установленного оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ. В 2012 году была произведена замена водонапорной башни на систему управления водопогружным насосом, что позволило ежегодно экономить электроэнергию на подачу воды 0,3 тыс.кВт.ч. Также была заменена водозаборная скважина, вышедшая из строя, на новую.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоотведения входят:

очистные сооружения – 1 шт.;

канализационные насосные станции – 1 шт.;

сети водоотведения –14,1 км.

Учёт объёмов отводимых сточных вод осуществляется по приборам учёта холодной, а также по нормативам потребления ресурсов. Основной проблемой в сфере водоотведения является, то что канализационные очистные сооружения загружены не на полную мощность, это влечет за собой большую себестоимость коммунальной услуги, и как следствие убыток по данном направлению.

В комплекс инженерной инфраструктуры теплоснабжения входят:

газовые котельные – 5 шт. из них 3 шт. для подачи тепла населению, объектам соцкультбыта и прочим потребителям;

Все газовые котельные оборудованы коммерческими узлами учета газа. По мере возможности были заменены устаревшие газовые котлы, на котлы с наибольшим КПД. В основном на весь округа газифицирован, отопление – от индивидуальных газовых приборов (для жилфонда) и или газовых котельных (для прочих потребителей). Незначительная часть населения и прочих потребителей пользуется услугой по центральному теплоснабжению в окружном центре – село Большое Болдино.

Ежегодно в период к подготовке к осенне-зимнему периоду ведутся работы по капитальному и текущему ремонту инженерной инфраструктуры. Это позволяет предупредить возможность возникновения аварийных ситуаций в зимний период и как следствие потерь энергоресурсов и воды при передаче потребителям.

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 года в МУП ЖКХ «Коммунальник» проведено энергетическое обследование, разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с законодательством организована работа по установке приборов учёта воды, как в жилищном фонде, так и в организациях с участием муниципального образования.

В дальнейшем планируется совершенствование проводимых мероприятий энергосбережения с учётом применения новых технологий и дооснащение современными приборами учёта воды муниципального образования.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности энергетических обследований, снижение удельных расходов потребления топлива на выработку энергоресурсов, снижение потерь при передаче энергоресурсов, стимулирование мер по снижению энергоемкости систем коммунальной инфраструктуры, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации проектов в области энергосбережения.

3.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы.

Основная цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоёмкости в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования –Большеболдинский муниципальный округа.

Для достижения цели подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Координация и контроль выполнения мероприятий в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными учреждениями (муниципальными унитарными предприятиями);

2. Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;

3. Формирование комплексной системы учёта и мониторинга в сфере энергоэффективности;

4. Повышение уровня оснащенности объектов муниципального образования приборами учета воды;

5. Стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч. через механизм энергосервисных контрактов;

6. Подготовка и стимулирование работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма разрабатывается на период с 2016 до 2028 года и реализуется в девять этапов.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1      Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования подпрограммы приведены в таблице 3 Программы.

3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием муниципального образования, а также иных организаций.

Прогнозные расходы организаций с участием муниципального образования приведены в таблице 5 Программы.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств местного бюджета Большеболдинского муниципального округа приведена в таблице 4 Программы, за счет всех источников финансирования в таблице 5 Программы.

3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы:

1. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергоэффективности.

2. Недостаточный уровень софинансирования подпрограммы из внебюджетных источников.

Недостаточный объем собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы, может потребовать уточнения объемов финансирования и сроки реализации программных мероприятий, что потребует внесения изменений в подпрограмму.

3.3. Подпрограмма 3. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области»

Справочно: мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области», в январе 2022 года перенесены в муниципальную программу «Обеспечение населения Большеболдинского муниципального района услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Большеболдинского муниципального района от 31.01.2022 г. № 23