Администрация

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21.01.2026                                                				          № 11

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», Генеральным  планом Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным Приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 04-01-01/4 «Об утверждении генерального плана Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» от 17.06.2024 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2035 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2025 года.

3.	Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социальной политики администрации Большеболдинского округа Якушева К.А.

Глава местного самоуправления                                                  А.А.Морозова

Утверждена

Постановлением администрации

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

От 21.01.2026  № 11

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области                на 2025-2035 годы

1. Паспорт программы

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025); - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (с изменениями на 28.11.2023); - Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области» (с изм. от 22.05.2025); - Генеральный план Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный Приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 04-01-01/4 «Об утверждении генерального плана Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» от 17.06.2024 года. |
| Исполнитель Программы | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области |
| Цели Программы | Развитие социальной инфраструктуры территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области для создания условий устойчивого развития в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Обеспечить: - безопасность, высокое качество и эффективность эксплуатации объектов социальной инфраструктуры административно-территориального образования; - доступность объектов социальной инфраструктуры административно-территориального образования в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - создание благоприятных условий для привлечения населения административно-территориального образования к организованным занятиям физической культурой и спортом; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры административно-территориального образования в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования; - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области образования: – уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями; – уровень обеспеченности общеобразовательными организациями; – уровень обеспеченности организациями дополнительного образования, в том числе организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В области здравоохранения: – уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях; – уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях; В области культуры и искусства: – уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа; – уровень обеспеченности кинотеатрами; В области физической культуры и массового спорта: – уровень обеспеченности спортивными залами общего пользования. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области образования, культуры, физической культуры и спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2025-2035 годы. Программа реализуется в два этапа: 1 этап: 2025-2029 гг.; 2 этап: 2030-2035 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | По предварительным прогнозам, на реализацию мероприятий программы до 2035 года необходимы средства в размере 3 558 165,21 тыс. руб., в том числе: 1) ФБ – 1 566 698,50 тыс. руб. 2) РБ – 1 603 731,22 тыс. руб. 3) МБ – 298 586,29 тыс. руб. 4) ВБ – 89 149,20 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1 Характеристика муниципального образования

Село Большое Болдино — административный центр округа, расположено на юго-востоке Нижегородской области в 250 километров от областного центра — города Нижний Новгорода, в 38 километров от ближайшей железнодорожной станции Ужовка и более чем в 100 километров от крупных промышленных центров — городов Арзамаса и Саранска.  Округ граничит на востоке с Республикой Мордовия, на севере с Краснооктябрьским округом, на западе с Гагинским и Лукояновским округами и на юге с Починковским муниципальным округом.

В состав Большеболдинского муниципального округа входят следующие административно-территориальные образования (АТО):

- Большеболдинский территориальный отдел: село Большое Болдино, деревня Дмитриевка, село Знаменка, поселок Успенский, село Большое Казариново, село Малое Казариново, село Аносово;

- Молчановский территориальный отдел: село Девичьи Горы, село Молчаново, село Алексеевка, село Пересекино, село Старое Ахматово, село Илларионово, деревня Веренка, деревня Головочевка, деревня Стяжкино, село Сумароково, деревня Чертас;

- Новослободский территориальный отдел: село Новая Слобода, село Кондрыкино, поселок Большевик, поселок Летяев, село Большие Поляны, деревня Пралевка, деревня Дубровка, село Казаковка, поселок Новороссийский 1, поселок Новороссийский 2, деревня Рябиновка, деревня Малиновка, село Яз, поселок Вилы, поселок Никаевка;

- Пермеевский территориальный отдел: село Сергеевка, село Пермеево, село Чиреси, село Малое Болдино, деревня Садовая, деревня Александровка, деревня Логиновка, поселок Прогресс;

- Пикшенский территориальный отдел: село Пикшень, село Михалко-Майдан, село Львовка, село Ивановка, село Новопушкино, поселок Павловка;

- Черновской территориальный отдел: село Черновское, село Апраксино, деревня Усад, деревня Свирино, деревня Ниловка, деревня Кудеяровка, село Кистенево, село Жданово, село Адашево.

Внешние транспортные связи обеспечиваются автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-12. Трасса проходит рядом с привлекательными для туристов местами и объектами Нижегородской области, в том числе вблизи паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

На территории муниципального образования имеются запасы песка, красной и голубой глины, пригодной для развития гончарного и кирпичного производства.

На территории округа имеется более 100 водоемов (озер и прудов). Большеболдинский округ расположен в зоне преобладания черноземных почв. Это лучшие по своему потенциальному плодородию почвы, богатые перегноем и питательными веществами. Бонитет почв в среднем составляет 70, а в северо — восточной части — 85 баллов. Земли округа предоставляют существенный интерес с точки зрения выращивания экологически чистой продукции в виду значительного удаления от крупных промышленных центров.

Климат Большеболдинского округа характеризуется умеренно жарким летом и холодной многоснежной зимой.

Большеболдинский округ располагает богатыми рекреационными и туристическими ресурсами, которые представлены объектами природы, памятниками истории, архитектуры и градостроительства, живописными ландшафтами, а также благоприятными климатическими условиями для отдыха и туризма.

С целью обеспечения устойчивого развития территории и социальной инфраструктуры, а также учета интересов граждан административно-территориального образования, были определены основные задачи и направления развития градостроительной деятельности. Приоритетной задачей является разработка градостроительной и землеустроительной документации для эффективного управления и развития территории.

2.2 Демографический прогноз

Развитие социальной инфраструктуры связано с прогнозом социально-экономического развития административно-территориального образования, анализом демографической ситуации, процессов смертности и рождаемости, миграции населения.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Улучшение демографической ситуации возможно путём реализации следующих мероприятий:

– создание и поддержание высокого уровня жизни жителей населенных пунктов путём создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

– строительство новых жилых комплексов;

– развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест обеспечением достойного уровня заработной платы, способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

– обеспечение жителей населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

Численность населения Большеболдинского муниципального округа в соответствии с данными администрации Большеболдинского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2025 год, составляет 10062 человек.

Таблица 2.2.1 – Динамика численности населения Большеболдинского муниципального округа

| Наименование | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. | на 01.01. 2024 г. | На 01.01. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 11463 | 11330 | 11181 | 11051 | 10874 | 10732 | 10452 | 10365 | 10295 | 10172 | 10062 |
| Число прироста/убыли | -43 | -133 | -149 | -130 | -177 | -142 | -280 | -87 | -70 | -123 | -110 |

По всем статистическим данным динамика численности населения показывает, что с 2016 по 2024 годы ежегодная убыль населения находился на уровне 0,6 - 2,6 % в год. Это связано с естественной убылью населения (превышение числа умерших над числом родившихся) и миграцией населения, когда количество выбывших из территории округа больше, чем прибывших. Основной пик убыли населения приходится на 2021 г. и составил 280 человек. Это связано с эпидемией коронавируса COVID-19.

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры

Оценка социальной инфраструктуры проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающей в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально – экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- социально – значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по – прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первую очередь генерального плана предполагается выполнение мероприятий, заложенных программами социально – экономического развития Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно – бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов округа.

2.3.1 Учреждения образования

В системе образования Большеболдинского муниципального округа функционируют 11 дошкольных образовательных учреждения, 6 общеобразовательных школ с 3 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях Большеболдинского муниципального округа представлены в таблице 2.3.1.1. Общая мощность учреждений составляет 461 (посчитал из табл.) мест.

Таблица 2.3.1.1 – Характеристика дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Юбилейная, д. 23 б | 95/76 | удовлетворительное |
| 2 | МБДОУ Большеболдинский детский сад «Сказка» | Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Мира, д.62 | 155/95 | удовлетворительное |
| 3 | МБДОУ Большеказариновский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, Большое Казариново, ул. Ленина, д.2а | 40/21 | удовлетворительное |
| 4 | МБДОУ Большеполянский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большие Поляны, ул. Красный Октябрь, д.49-б | 15/4 | удовлетворительное |
| 5 | МБДОУ Кондрыкинский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, село Кондрыкино, ул. Красная, д. 46а | 17/5 | удовлетворительное |
| 6 | МБДОУ Молчановский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д.38 | 11/4 | удовлетворительное |
| 7 | МБДОУ Новослободский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Новая Слобода, ул. Советская, д.18 Б. | 26/4 | удовлетворительное |
| 8 | МБДОУ Пермеёвский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Пермеево, ул. Молодежная, д.25. | 32/5 | удовлетворительное |
| 9 | МБДОУ Пикшенский детский сад | Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Пикшень, ул. Мира, д.3. | 25/12 | удовлетворительное |
| 10 | МБДОУ Сергеевский детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, село Сергеевка, ул. Молодёжная, д.11а | 20/10 | удовлетворительное |
| 11 | МБДОУ Черновской детский сад | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Черновское, ул. Центральная, д.45 | 25/6 | удовлетворительное |

Сведения об общеобразовательных учреждениях Большеболдинского муниципального округа представлены в таблице 2.3.1.2. Общая вместимость школ в соответствии с односменным режимом составляет 1486 мест.

Таблица 2.3.1.2 – Характеристика общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Б-Болдинская средняя школа им. А.С.Пушкина» | 607940, Нижегородская область, Большеболдинский р-н, с. Большое Болдино, ул. Красная,12. | 650/602 | удовлетворительное |
| 2 | МБОУ «Сергеевская средняя школа» | 607957, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Сергеевка, ул. Ленина, дом 19а. | 117/52 | удовлетворительное |
| 3 | МБОУ «Черновская средняя школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Черновское, ул. Центральная, д.1. | 130/35 | проводится капитальный ремонт |
| 4 | МБОУ «Апраксинская основная школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Апраксино, ул. Солнечная, д.4. | 74/22 | удовлетворительное |
| 5 | МБОУ «Н-Слободская основная школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Новая Слобода, ул. Советская, д.18Б. | 120/29 | удовлетворительное |
| 6 | МБОУ «Основная школа п. Большевик» | Нижегородская область, Большеболдинский район, п. Большевик, ул. Центральная, д 11а. | 125/34 | удовлетворительное |
| 7 | Филиал МБОУ «Б-Болдинская средняя школа им. А. С. Пушкина» - «Пикшенская основная школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Пикшень, ул. Мира, д.1. | 130/28 | удовлетворительное |
| 8 | Филиал МБОУ «Основная школа п. Большевик» - «Ст.-Ахматовская основная школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Старое Ахматово, ул.Балашова,38 | 70/13 | удовлетворительное |
| 9 | Филиал МБОУ «Сергеевская средняя школа» - «Сумароковская основная школа» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Сумароково, ул. Школьная, д.31-а. | 70/16 | удовлетворительное |

В Большеболдинском муниципальном округе работают учреждения дополнительного образования детей, кружки и клубы на базе общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений культуры и искусства. Сведения об учреждениях дополнительного образования детей представлены в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.3 – Характеристика учреждений дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ» | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная, д.6 | 300/300 | удовлетворительное |
| 2 | МБУ ДО Большеболдинский детско-юношеский центр | Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д.2а | 400/414 | удовлетворительное |

Общий анализ состояния системы показывает, что образовательная система Большеболдинского муниципального округа обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. Наблюдается профицит имеющихся мощностей в области дошкольного и общего образования. Однако, наблюдается дефицит мест в области дополнительного образования.

2.3.2 Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей осуществляют организации, подведомственные Министерству здравоохранения Нижегородской области (таблица 2.3.2.1).

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 250 посещений в смену. Мощность организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, составляет 73 койки (из них – 24 – койки дневного стационара).

Таблица 2.3.2.1 – Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» | с. Большое Болдино, ул. Красная, д.34 | 73 койки (250 посещений в сутки, 62250 посещений за год)/62155 посещений за год | удовлетворительное |
| 2 | Аносовский ФАП | с. Аносово, ул. Садовая, д.1 | 4 посещений в сутки /1677 посещений за год | приспособленное |
| 3 | Апраксинский ФАП | с. Апраксино, ул. Солнечная, д.77 | 9 посещений в сутки /4075 посещений за год | удовлетворительное |
| 4 | Большеказариновский ФАП | с. Большое Казариново, ул. Комсомольская, д.1А, пом.1 | 12 посещений в сутки /5013 посещений за год | удовлетворительное |
| 5 | Большеполянский ФАП | с. Большие Поляны, ул. Сорокина, д.7А | 3 посещений в сутки /1483 посещений за год | приспособленное |
| 6 | Илларионовский ФАП | с. Илларионово, ул. Центральная, д.84А | 3 посещений в сутки /569 посещений за год | хорошее |
| 7 | Кондрыкинский ФАП | с. Кондрыкино, ул. Красная, зд.40А | 5 посещений в сутки /1067 посещений за год | хорошее |
| 8 | Молчановский ФАП | с. Молчаново, ул. Свободы, д. 22 | 5 посещений в сутки /1779 посещений за год | приспособленное |
| 9 | Новослободской ФАП | с. Новая Слобода, ул. Советская, д.18А | 13 посещений в сутки /2377 посещений за год | ветхое |
| 10 | Пермеевский ФАП | с. Пермеево, ул. Мельничная, д.2 | 9 посещений в сутки /4264 посещений за год | удовлетворительное |
| 11 | Пикшенский ФАП | с. Пикшень, ул. Ленина, д.1 | 10 посещений в сутки /4178 посещений за год | приспособленное |
| 12 | Сергеевский ФАП | с. Сергеевка, ул. Красная, д.11 | 13 посещений в сутки /6108 посещений за год | удовлетворительное |
| 13 | Староахматовский ФАП | с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д.36 | 6 посещений в сутки /2770 посещений за год | удовлетворительное |
| 14 | Сумароковский ФАП | с. Сумароково, ул. Школьная, д.61 | 7 посещений в сутки /2806 посещений за год | приспособленное |
| 15 | ФАП п.Большевик | п. Большевик, ул. Центральная, д.52 | 4 посещений в сутки /1819 посещений за год | удовлетворительное |
| 16 | Черновской ФАП | с. Черновское, ул. Центральная, д.45 | 12 посещений в сутки /5303 посещений за год | приспособленное |

Медицинские учреждения Большеболдинского муниципального округа в целом имеют удовлетворительное состояние, при этом мощность объектов здравоохранения соответствует нормативной потребности.

2.3.3 Учреждения культуры и искусства

В культурной сфере муниципального образования функционируют следующие учреждения, приведенные в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.2.1 – Учреждения культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» РДК им. А.С. Пушкина | с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 2 а | 380/121887 посещений за год | хорошее |
| 2 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Аносовский СДК | с. Аносово, ул. Ленина, 1а | 60/4840 посещений за год | удовлетворительное |
| 3 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Апраксинский СДК | с. Апраксино, ул. Гагарина, 75 | 110/4901 посещений за год | удовлетворительное |
| 4 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Большеказариновский СДК | с. Большое Казариново, ул. Комсомольская, 2 а | 130/5961 посещений за год | удовлетворительное |
| 5 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Большеполянский СДК | с. Большие Поляны, ул. Сорокина, 4а | 60/4861 посещений за год | удовлетворительное |
| 6 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» СК п. Большевик | п. Большевик, ул. Кооперативная, 5 | 60/4087 посещений за год | ветхое |
| 7 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Пикшенский СДК | с. Пикшень, ул. Мира, 107 | 110/6842 посещений за год | хорошее |
| 8 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Илларионовский СДК | с. Илларионово, ул. Советская, 142 | 50/4560 посещений за год | ветхое |
| 9 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Черновской СДК | с. Черновское, ул. Центральная, 4а | 110/5937 посещений за год | удовлетворительное |
| 10 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Сергеевский СК | с. Сергеевка, ул. Ленина, 8а | 120/5151 посещений за год | хорошее |
| 11 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Староахматовский СДК | с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 46 | 80/5849 посещений за год | удовлетворительное |
| 12 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Новослободский СДК | с. Новая Слобода, ул. Советская, 14 в | 100/5753 посещений за год | удовлетворительное |
| 13 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Чертасский СДК | с. Сумароково, ул. Школьная, 61 | 100/5431 посещений за год | хорошее |
| 14 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Молчановский СК | с. Молчаново, ул. Свободы, 22 | 60/5305 посещений за год | удовлетворительное |
| 15 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Пермеевский СДК | с. Пермеево, ул. Молодежная, 19 | 110/5055 посещений за год | удовлетворительное |
| 16 | МАУК «Большеболдинский КДЦ» Кондрыкинский СДК | с. Кондрыкино, ул. Красная, 46 а | 0/4622 посещений за год | удовлетворительное |
| 17 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина | с. Большое Болдино, ул. Красная, д.1. | 2203/19439 посещений за год | Хорошее |
| 18 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина | с. Большое Болдино, ул. Красная, д.1. | 1300/14785 посещений за год | Хорошее |
| 19 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Апраксинская библиотека-филиал | с. Апраксино, ул. Гагарина, д.75 | 292/3132 посещений за год | удовлетворительное |
| 20 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Больше-Полянская библиотека-филиал | с. Большие Поляны, ул. Сорокина, д.7 а | 335/4893 посещений за год | удовлетворительное |
| 21 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Илларионовская библиотека-филиал | с. Илларионово, ул. Советская, д.142 | 111/3664 посещений за год | ветхое |
| 22 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Кондрыкинская библиотека-филиал | с. Кондрыкино, ул. Красная, д.46 а | 247/4156 посещений за год | хорошее |
| 23 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Молчановская библиотека-филиал | с. Молчаново, ул. Свободы, д.22 | 206/3230 посещений за год | удовлетворительное |
| 24 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Ново-Слободская библиотека-филиал | с. Новая Слобода, ул. Советская, д.14 в | 396/4811 посещений за год | удовлетворительное |
| 25 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Пикшенская библиотека-филиал им. П.К. Любаева | с. Пикшень, ул. Мира, д. 107 | 360/4572 посещений за год | хорошее |
| 26 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Пермеевская библиотека-филиал | с. Пермеево, ул. Молодежная, д.19 | 409/4900 посещений за год | удовлетворительное |
| 27 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Старо-Ахматовская библиотека-филиал им. М.Е. Балашова | с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 46 | 371/4375 посещений за год | удовлетворительное |
| 28 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Сергеевская библиотека-филиал | с. Сергеевка, ул. Молодежная , д.11 а | 383/4284 посещений за год | удовлетворительное |
| 29 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Черновская библиотека-филиал | с. Черновское, ул. Центральная, д.3 | 419/4109 посещений за год | удовлетворительное |
| 30 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Чертасская библиотека-филиал | с. Сумароково, ул. Школьная, 61 | 292/3004 посещений за год | хорошее |
| 31 | МБУК «Большеболдинская ЦБС» Больше-Казариновская библиотека-филиал | с. Большое Казариново, ул. Молодежная, д.4 | 330/3925 посещений за год | удовлетворительное |
| 32 | МБУК «БКМ» | с. Молчаново, ул. Свободы, д.22 | 1320/1661 посещений за год | хорошее |
| 33 | МБУК «Большеболдинский ИХМК» Большеболдинская картинная галерея | с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 2 а | 50/3674 посещений за год | хорошее |
| 34 | МБУК «Большеболдинский ИХМК» Музей мордовской культуры и быта | с. Пикшень, ул. Мира, д. 56 | 20/2031 посещений за год | удовлетворительное |
| 35 | МБУДО «ДШИ» | с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 2 а | 113(фактическая посещаемость обучающихся на 01.09.2025) | удовлетворительное |

Общая вместимость зрительных залов учреждений культуры Большеболдинского муниципального округа составляет 1640 мест.

Общая емкость книжного фонда библиотек насчитывает более 135 093 единиц хранения.

Анализ состояния учреждений культуры и искусства выявил, что в целом они имеют удовлетворительное состояние, при этом некоторые из них находятся в ветхом состоянии. Наблюдается дефицит мест в области дополнительного образования. МБУДО «ДШИ» не имеет собственного здания и проводит занятия на территории МАУК «Большеболдинский КДЦ».

2.3.4 Физкультура и спорт

В Большеболдинском муниципальном округе действуют спортивные объекты, представленные в таблице 2.3.4.1.

Общая площадь территории, занимаемая плоскостными спортивными сооружениями, составляет 47 440 кв. м. Общая площадь спортивных залов – 2 850 кв. м.

Таблица 2.3.4.1 – Характеристика объектов физкультуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики (мощность/фактическая посещаемость) | Состояние (хор., удовл., ветхое, приспособленное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Б-Болдинская ср. школа, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Красная 12 | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | хорошее (1979 г.) |
| 2 | МБОУ Черновская ср. школа, муниципальная | с.Черновское ул. Центральная | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 3 | МБОУ Сергеевская ср. школа, муниципальная | с. Сергеевка ул. Центральная | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 4 | МБОУ Новослободская основная школа, муниципальная | с. Н-Слобода ул. Советская | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 5 | МБОУ Пикшенская основная школа, муниципальная | с. Пикшень ул.Мира | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 6 | МБОУ Ахматовская основная школа, муниципальная | с. Старое Ахматово ул. Советская | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 7 | п. Большевик, филиал МБОУ Ахматовская основная школа, муниципальная | с. Большевик ул. Свободы | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 8 | Черновская сельская администрация, муниципальная | с. Черновское ул. Центральная | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 9 | ББСХТ, региональная | с. Б.Болдино ул. Восточная | Спорт. зал. 24 х 12 м, 288 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 10 | МБОУ Б-Болдинская ср. школа, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Красная 54 | Спорт. зал. 18 х 9 м, 162 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | удовлетворительное |
| 11 | МБУ ДО Большеболдинский ДЮЦ, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная 2 а | Спорт. зал. 30 х 18 м, 510 кв.м. ЕПС- 40 чел/час | хорошее (2002 г.) |
| 12 | Стадион «Руслан» АНО «Болдинские патриоты» | с. Б.Болдино ул. Восточная 2 а | 23 400 кв.м ЕПС- 85 чел/час | 1979 г. удовлетворительное, частично ветхое. |
| 13 | Тир. МБОУ Б-Болдинская ср. школа, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Красная 12 | 150 кв.м. ЕПС- 3 чел/час | удовлетворительное |
| 14 | Тир МО МВД «Большеболдинский» | с. Б.Болдино ул. Красная 54 | 240 кв.м. ЕПС- 3 чел/час | ветхое |
| 15 | Хоккейная площадка АНО «Болдинские патриоты», муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная 6 | 1800 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | ветхое |
| 16 | Хоккейная площадка Черновская сельская администрация, муниципальная | с. Черновское ул. Центральная | 1800 кв.м. ЕПС- 30 чел/час | ветхое |
| 17 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 18 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Бульвар осенний | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 19 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Строителей | 460 кв.м ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 20 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Красная | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 21 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Юбилейная 27,29,31 | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 22 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Юбилейная 15,16,18 | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 23 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Новая Слобода ул. Советская | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 24 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Черновское ул. Центральная | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 25 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Старое Ахматово ул. Советская | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 26 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Черновское ул. Ленина | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 27 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Сергеевка ул. Центральная | 350 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 28 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Пикшень ул. Мира | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 29 | Спортивная площадка «Воркаут», муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная 10 | 180 кв.м. ЕПС- 12 чел/час | удовлетворительное |
| 30 | Универсальная спортивная площадка «Воркаут», муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная 6 | 310 кв.м ЕПС- 18 чел/час | удовлетворительное |
| 31 | Мини- футбольное поле | с. Пикшень | 800 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | ветхое |
| 32 | Футбольное поле | с. Черновское | 6000 кв.м. ЕПС- 28 чел/час | ветхое |
| 33 | Футбольное поле | с. Б.Болдино ул.Строителей | 6000 кв.м. ЕПС- 28 чел/час | удовлетворительное |
| 34 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Смолина | 410 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | ветхое |
| 35 | Тренажерный зал ББСХТ | с. Б.Болдино ул. Восточная | 72 кв.м. ЕПС- 8 чел/час | удовлетворительное |
| 36 | Тренажерный зал МБУ ДО ДЮЦ | с. Б.Болдино ул. Восточная 2а | 70 кв.м. ЕПС- 8 чел/час | удовлетворительное |
| 37 | Тренажерный зал АНО «Болдинские патриоты» | с. Б.Болдино ул. Красная 54 | 62 кв.м. ЕПС- 8 чел/час | удовлетворительное |
| 38 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Б.Болдино ул. Парковая | 380 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | хорошее |
| 39 | Спортивная площадка ББСХТ | с. Б.Болдино ул. Восточная | 460 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 40 | Спортивная площадка, муниципальная | с. Большое Казариново | 240 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | удовлетворительное |
| 41 | Спортивная площадка «Городки», муниципальная | с. Б.Болдино ул. Восточная 6 | 250 кв.м. ЕПС- 22 чел/час | ветхое |

Анализ состояния учреждений физкультуры и спорта показывает, что они находятся в удовлетворительном и ветхом состоянии.

В настоящее время на территории Большеболдинского муниципального округа нет ни одного многофункционального спортивного сооружения (далее – ФОК).

Строительство ФОКа позволит обеспечить доступность занятий спортом для всех желающих, привлечь квалифицированную рабочую силу, остановить отток молодежи из села, привлечь большее количество жителей к здоровому образу жизни, что положительно повлияет на демографическую ситуацию, т.к. молодое поколение, лишенное в настоящее время доступа к современным спортивным объектам, называет это одной из причин переезда в другие регионы.

2.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Исходя из анализа состояния учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства, физкультуры и спорта можно сделать вывод, что в Большеболдинском муниципальном округе наблюдается нехватка учреждений дошкольного образования, учреждений физкультуры и спорта. В основном учреждения имеют удовлетворительное и ветхое состояние, что требует ремонта или строительство новых объектов. Ремонт и строительство новых учреждений предусмотрено Программой.

2.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025 г.);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (с изм. от 28.11.2023 г.);

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.01.2025 г. № 3-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2025 - 2027 годы» (с изм. от 30.09.2025 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области» (с изм. от 28.11.2024 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 г. № 921 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области» (с изм. от 22.05.2025 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. № 274 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие здравоохранения Нижегородской области» (с изм. от 31.12.2023 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 301 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие образования Нижегородской области» (с изм. от 20.12.2024 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г. № 285 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области» (с изм. от 29.04.2025 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 299 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие культуры Нижегородской области» (с изм. от 14.05.2025 г.);

- Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 г. № 280 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (с изм. от 21.02.2024 г.);

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изм. от 24.07.2025 г.);

- Генеральный план Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный Приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 04-01-01/4 «Об утверждении генерального плана Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области» от 17.06.2024 года.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

3.1 Программа инвестиционных проектов в области образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Проектом генерального плана и схемой территориального планирования Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области   предусматривается:

- Капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ Пикшенский детский сад;

- Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ Пермеёвский детский сад;

- Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Сергеевская средняя школа»;

- Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Н-Слободская средняя школа»;

- Капитальный ремонт кровли МБДОУ Казариновский детский сад;

- Капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ Большеболдинский детский сад «Сказка»;

- Капитальный ремонт фасада МБОУ «Сергеевская средняя школа»;

- Строительство школы на 700 мест в с. Большое Болдино.

3.2 Программа инвестиционных проектов в области здравоохранения

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения Большеболдинского муниципального округа, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

С целью обеспечения населения округа качественной и доступной медицинской помощью, а также достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия, направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидемиологического благополучия в округе;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений.

Проектом генерального плана и схемой территориального планирования Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области предусматривается:

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Чертас;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Черновское;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Большие Поляны;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Молчаново;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аносово;

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пикшень;

- Ремонт фасада поликлиники;

- Ремонт фасада фельдшерско-акушерского пункта в п. Большевик;

- Капитальный ремонт 1 и 2 этажей здания стационара;

- Капитальный ремонт здания хозяйственного блока (кухня, прачка, дезинфекционная камера).

Также региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Большеболдинского муниципального округа запланировано строительство следующих учреждений:

- ФАП д. Чертас Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»);

- ФАП с. Черновское Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»);

- ФАП с. Большие Поляны Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»);

- ФАП с. Молчаново Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»);

- ФАП с. Аносово Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»);

- ФАП с. Пикшень Большеболдинского муниципального округа (ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ»).

3.3 Программа инвестиционных проектов в области культуры и искусства

Проектом генерального плана и схемой территориального планирования Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области предусматривается:

- Капитальный ремонт здания кинотеатра «Лира»;

- Капитальный ремонт Большеказариновского СДК;

- Капитальный ремонт Черновского СДК.

3.4 Программа инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Проектом генерального плана и схемой территориального планирования Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области предусматривается:

- Создание модуля «Универсальный легкоатлетический зал» в составе ФОКа в с. Б.Болдино;

- Создание модуля «Ледовая арена» в составе ФОКа в с.Б.Болдино;

- Создание модуля «Бассейн» в составе ФОКа в с.Б.Болдино;

- Прочая инфраструктура (объекты энергетического хозяйства, транспорта, связи, инженерных сетей, благоустройство, озеленение и др.) в составе ФОКа в с. Б.Болдино.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства. Стоимость и период реализации мероприятия приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной документации.

4.1 Объем инвестиций для развития в области образования

| № п/п | Описание мероприятия | Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | МБДОУ Пикшенский детский сад (Капитальный ремонт внутренних помещений) | ФБ = 0 | 3 235,99 | 3 235,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 3 074,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 161,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ Пермеёвский детский сад (Капитальный ремонт системы отопления) | ФБ = 0 | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ «Сергеевская средняя школа» (Капитальный ремонт системы отопления) | ФБ = 0 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 |  |  |  |
|  |  | РБ = 4 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБОУ «Н-Слободская средняя школа» (Капитальный ремонт системы отопления) | ФБ = 0 | 3 584,74 |  |  | 3 584,74 |  |  |  |
|  |  | РБ = 3 405,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 179,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ Казариновский детский сад (Капитальный ремонт кровли) | ФБ = 0 | 5 186,11 |  |  | 5 186,11 |  |  |  |
|  |  | РБ = 4 926,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 259,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ Большеболдинский детский сад «Сказка» (Капитальный ремонт внутренних помещений) | ФБ = 0 | 13 270,84 |  |  |  | 13 270,84 |  |  |
|  |  | РБ=12 607,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ=663,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ «Сергеевская средняя школа» (Капитальный ремонт фасада) | ФБ = 0 | 13 270,84 |  |  |  |  | 13 270,84 |  |
|  |  | РБ = 12 607,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 663,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство школы на 700 мест в с. Большое Болдино | ФБ = 833 350,40 | 1 126 149,19 |  |  |  | 322 051,17 | 393 009,78 | 411 088,24 |
|  |  | РБ = 234 239,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 58 559,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т. ч.: |  | ФБ = 833 350,40 | 1 169 797,71 | 3 235,99 | 600,00 | 13 270,85 | 335 322,01 | 406 280,62 | 411 088,24 |
|  |  | РБ = 275 135,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 61 312,19 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Объем инвестиций для развития в области здравоохранения

| № п/п | Описание мероприятия | Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Строительство ФАП в д. Чертас | ФБ = 0 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ФАП в с. Черновское | ФБ = 0 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ФАП в с. Большие Поляны | ФБ = 0 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ФАП в с. Молчаново | ФБ = 0 | 14 000,00 |  | 14 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ФАП в с. Пикшень | ФБ = 0 | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  |  |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство ФАП в с. Аносово | ФБ = 0 | 14 000,00 |  |  |  |  | 14 000,00 |  |
|  |  | РБ = 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт фасада поликлиники | ФБ = 0 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт фасада ФАП п. Большевик | ФБ = 0 | 1 800,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 1 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт здания стационара | ФБ = 0 | 215 700,00 |  | 40 000,00 | 42 800,00 | 43 200,00 | 44 300,00 | 45 400,00 |
|  |  | РБ = 215 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт здания хозяйственного блока | ФБ = 0 | 60 000,00 |  | 35 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |
|  |  | РБ = 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | ФБ = 0 | 379 500,00 | 14 000,00 | 136 800,00 | 81 800,00 | 43 200,00 | 58 300,00 | 45 400,00 |
|  |  | РБ = 379 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Объем инвестиций для развития в области культуры и искусства

| № п/п | Описание мероприятия | Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Капитальный ремонт здания кинотеатра «Лира» | ФБ = 0 | 47 464,90 |  | 47 464,90 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 37 971,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 9 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Большеказариновского СДК | ФБ = 0 | 43 324,40 |  | 43 324,40 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 34 659,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 8 664,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт Черновского СДК | ФБ = 0 | 39 647,00 |  | 39 647,00 |  |  |  |  |
|  |  | РБ = 31 717,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 7 929,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | ФБ = 0,00 | 130 436,30 | 0,00 | 130 436,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | РБ = 104 349,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 26 087,30 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Объем инвестиций для развития в области физкультуры и спорта

| № п/п | Описание мероприятия | Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Создание модуля «Универсальный легкоатлетический зал» в составе ФОКа в с. Б.Болдино | ФБ = 339 460,00 | 412 664,90 |  |  | 202 205,80 | 169 192,60 | 41 266,50 |  |
|  |  | РБ = 25 550,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 6 387,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ = 41 266,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание модуля «Ледовая арена» в составе ФОКа в с. Б.Болдино | ФБ = 393 888,10 | 478 830,50 |  |  | 234 627,00 | 196 320,50 | 47 883,00 |  |
|  |  | РБ = 29 647,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 7 411,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ = 47 882,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание модуля «Бассейн» в составе ФОКа в с. Б.Болдино | ФБ = 0 | 905 646,10 |  |  | 443 766,60 | 371 314,90 | 90 564,60 |  |
|  |  | РБ = 724 516,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 181 129,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочая инфраструктура (объекты энергетического хозяйства, транспорта, связи, инженерных сетей, благоустройство, озеленение и др.) в составе ФОКа в с. Б.Болдино | ФБ = 0 | 81 289,70 |  |  | 39 832,00 | 33 328,70 | 8 129,00 |  |
|  |  | РБ = 65 031,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 16 257,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | ФБ = 733 348,10 | 1 878 431,20 |  |  | 920 431,40 | 770 156,70 | 187 843,10 |  |
|  |  | РБ = 844 747,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ = 211 186,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ = 89 149,20 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Целевые индикаторы Программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025 – 2035 годы, являются тенденции социально-экономического развития административно-территориального образования, которые характеризуются увеличением численности населения и развитием рынка жилья и сфер обслуживания.

Реализация Программы должно способствовать устойчивому развитию Большеболдинского муниципального округа. Реализация инвестиционных проектов создаст благоприятные социальные условия для развития потенциала каждого человека, обеспечивая улучшение качества и доступности социальных услуг, таких как образование, здравоохранение, культура и социальное обеспечение для всех жителей.

Реализация организационных мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в Программу, может привести к достижению целевых показателей комплексного развития социальной инфраструктуры на заданный период, при условии создания эффективных механизмов их реализации. Достижение целевых показателей является индикатором успешной реализации программы комплексного развития, который определяет будущую модель социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Целевые индикаторы и показатели программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| 1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием | % | 80,00 | 81,00 | 85,00 | 86,00 | 90,00 | 95,00 |
| 4 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Обеспеченность кинотеатрами | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обеспеченность населения физкультурно-спортивными залами | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 |

6. Оценка эффективности мероприятий

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представляет собой процесс определения степени достижения поставленных целей и оценки полученных результатов.

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры является важным этапом в процессе принятия решений о реализации проекта. Она позволяет определить, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и какие результаты были получены. Это позволяет сделать выводы о необходимости корректировки проекта или его дальнейшей реализации.

Предусмотрена возможность корректировки целевых индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, социально-экономических условий и других оказывающих влияние факторов.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в предыдущем году, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:

F=FфактFплан∙100%,

где:

F- степень соответствия достижения целей и эффективности использования бюджетных средств, %;

Fфакт- фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан- плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Программа реализуется на всей территории Большеболдинского муниципального округа. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Большеболдинского муниципального округа.

Программа может быть скорректирована или пересмотрена в соответствии с приказами, распоряжениями, методическими указаниями и другими нормативными актами, которые регулируют требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования, сопутствующим схемам и программам, после их вступления в силу.

Программа может подвергаться корректировке в соответствии с обеспечением финансирования, изменением условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, которые могут вызвать значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем относительно показателей, предусмотренных в рамках данной Программы.

Реализация Программы предусматривает целенаправленный подход к информационному обеспечению, который включает проведение специальных мероприятий в средствах массовой информации при поддержке Пресс-службы администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области. В рамках этого подхода предусмотрены организация пресс-конференций, в том числе выездных, на месте строительства или реконструкции, для информирования общественности о ходе реализации Программы, а также постоянная публикация статей в прессе и серии репортажей о проведении отдельных мероприятий. Для обеспечения информационной поддержки деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа, предлагается использовать Интернет-порталы органов местного самоуправления администрации Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, а также проводить круглые столы с инвесторами для обсуждения соответствующих вопросов.

Для достижения целевых показателей Программы, необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменений регионального и федерального законодательства Российской Федерации и своевременно вносить соответствующие изменения в нормативы градостроительного проектирования, которые обеспечат совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры на территории Большеболдинского муниципального округа.