Администрация

Большеболдинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2026	                № 25

Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025- 2044 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025-2044 годы».

2. Управлению делами администрации Большеболдинского муниципального округа (Макеева А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Большеболдинский вестник», размещение на официальном сайте администрации Большеболдинского муниципального округа в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотношение с 01.01.2025г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Большеболдинского муниципального округа Ларцева Ю.В.

Глава местного самоуправления                                                                                   А.А. Морозова

Утверждена: постановлением администрации

Большеболдинского  муниципального округа Нижегородской области

От    26.01.2026      № 25

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеболдинского  муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Программа)

| Наименование Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области на 2025 - 2044 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, с.Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, с.Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2 |
| Цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Большеболдинского муниципального округа; - обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Большеболдинского муниципального округа; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). |
| Срок и этапы реализации Программы | 2025-2044 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4 Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 5 Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество пешеходного передвижения населения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования Программы Финансирование носит прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Большеболдинского муниципального округа на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Программы в 2025 - 2044 годах составляет – 159 243,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 18 109,00 тыс. руб.; 2026 год – 27 525,00 тыс. руб.; 2027 год – 25 805,00 тыс. руб.; 2028 год –18 761,00 тыс. руб.; 2029 год – 28 598,00 тыс. руб.; 2030-2044 годы – 40 445,00 тыс. руб. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Большеболдинского муниципального округа для финансирования программы. |

- Текстовая часть Программы

Характеристика текущего состояния транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

  - Анализ положения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области

Большеболдинский муниципальный округ Нижегородской области (далее – Большеболдинский округ) расположен на юго-востоке Нижегородской области, в 250 км от областного центра — города Нижний Новгород.  Граничит на востоке с Республикой Мордовия, на севере с Краснооктябрьским муниципальным округом Нижегородской области, на западе с Гагинским и Лукояновским муниципальными округами Нижегородской области и на юге с Починковским муниципальным округом Нижегородской области. Площадь Большеболдинского муниципального округа 866,47 км².

Большое Болдино является туристическим селом Нижегородской области, главной достопримечательностью округа является мемориальный государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино». Его посещают тысячи туристов со всего света. Ценнейшим природным памятником является парк Болдинской усадьбы - редкий по живописности и своеобразно ландшафтов. Здесь еще до сих пор живы деревья - современники поэта.

Уникальными являются и многие места прилегающие к Болдину. Это роща «Лучинник», село Львовка. Сейчас Львовская усадьба относится к Пушкинскому комплексу и является одним из красивейших мест музея-заповедника. А чтобы гости нашего села чувствовали себя наиболее комфортно, для них имеется прекрасный гостиничный комплекс «Болдино». Одним словом, в Болдино, создана база, на основе которой возможно ее дальнейшее развитие с целью создания здесь крупного центра для приема и обслуживания туристов как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

  - Социально - экономическая характеристика Большеболдинского муниципального округа,  градостроительная деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Социально-экономическая характеристика

Численность населения Большеболдинского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 10062 чел., в том числе в с.Большое Болдино 5165 человек.

Таблица 2.2. – Динамика численности населения Большеболдинского муниципального округа

| Наименование | на 01.01. 2015 г. | на 01.01. 2016 г. | на 01.01. 2017 г. | на 01.01. 2018 г. | на 01.01. 2019 г. | на 01.01. 2020 г. | на 01.01. 2021 г. | на 01.01. 2022 г. | на 01.01. 2023 г. | на 01.01. 2024 г. | На 01.01. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 11463 | 11330 | 11181 | 11051 | 10874 | 10732 | 10452 | 10365 | 10295 | 10172 | 10062 |
| Число прироста/убыли | -43 | -133 | -149 | -130 | -177 | -142 | -280 | -87 | -70 | -123 | -110 |

В основе перспективного социально-экономического развития Большеболдинского округа лежит согласованность и стабильность всех сфер жизнедеятельности, в том числе в системе пассажирских перевозок.

Застройка Большеболдинского округа осуществляется комплексно в соответствии с Генеральным планом Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным приказом Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.06.2024г № 04-01-01/4.

Наиболее развитая отрасль экономики округа - сельское хозяйство. По состоянию на 01.01.2025 на территории округа осуществляют деятельность 7 сельхозпредприятий, из них 2 средние и 5 малых. Ключевыми предприятиями данной отрасли являются:

ООО «Племзавод «Пушкинское», отгрузка которого за 2024г составила 934,058 тыс. руб., численность 239 чел.

ООО «Строймонтаж»                            313,2 тыс. руб,                   49 чел

ООО «Болдинский хлеб»                      19,3 тыс. руб                      16 чел.

Прилегающая территория:

ООО «Мир»                                            182,7 тыс. руб,                    56 чел

ООО «Агрофирма Чертас»                    83,5 тыс. руб,                     40,6 чел

ОАО «Агрофирма Сергеевское»          107,7 тыс. руб                      36 чел

ОАО «Агрофирма Черновское»           156,8 тыс. руб                    65,6 чел

ОАО «Агрофирма Болдино»                120,0 тыс. руб                    38,8 чел

СПК «Березники»                                  147,9 тыс. руб,                   31 чел.

В целом перспективы пространственного и экономического развития Большеболдинского округа во многом зависят от реализации инвестиционных проектов на территории округа.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и подготовки кадров, воздействует на уровень комфортности проживания граждан.

Система образования Большеболдинского муниципального округа представлена 22 муниципальными и 1 государственным образовательными организациями, в том числе:

-	11 дошкольных организаций;

-	5 средних общеобразовательных школ;

-	4 основных общеобразовательных школ;

-	1 ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум»;

-	2 учреждения дополнительного образования: дом детского творчества и детско-юношеская спортивная школа.

Кроме этого, функционируют еще три подведомственных учреждения культурного досуга:

-	АНО «Центр развития туризма и народно-художественных промыслов»;

-	АНО «Болдинские патриоты»;

-	Проектный офис «Молодежно».

Медицинскую помощь населению округа оказывают организации подведомственные Министерству здравоохранения Нижегородской области:

- 1 больница ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» с. Большое Болдино, ул. Красная, д.34;

- 15 ФАП по территории округа.

Градостроительная деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Общая площадь жилищного фонда, расположенного на территории Большеболдинского муниципального округа, по состоянию на 01.01.2024г. составила 379,42 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по итогам 2024 года составила 37,71 м2.

Жилищный комплекс Большеболдинского муниципального округа характерен высокой долей частного индивидуального жилья.

В последние два года имеет место увеличение темпов индивидуального жилищного строительства в связи с финансированием мероприятий посредством Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Большеболдинском муниципальном округе автобусное обслуживание между сельскими населенными пунктами обеспечивает МБУ «ХЭО».

На территории Большеболдинского муниципального округа работает одна автостанция, которая предоставляет услуги по продаже билетов.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

•	объекты социальной сферы;

•	объекты трудовой деятельности

•	узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Передвижения на территории Большеболдинского муниципального округа до объектов социальной сферы и трудовой деятельности осуществляется различными способами: как общественным и индивидуальным автотранспортом, так и пешим (велосипедным) ходом.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают транспортную связь в пределах Большеболдинского муниципального округа, туда входят как жилые населенные пункты, так и  незастроенные территории. Улицы в зонах жилых застроек обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территории округа. На текущий момент 54 % автомобильных дорог местного значения имеют асфальтовое покрытие.

Средняя ширина проезжей части дорог местного значения 7 метров.

Искусственных сооружений на дорогах местного значения не имеется.

Наиболее загруженными участками улиц и дорог являются улицы: Пролетарская, Красный Иртыш, Красная, Восточная, Пушкинская. Транспортных развязок на улицах и дорогах с.Большое Болдино нет.

В центральной части села в районах с административно-деловой застройкой уровень благоустройства выше, чем в районах жилой застройки.

По территории Большеболдинского муниципального округа не проходят федеральные трассы, в связи с этим транзитный поток умеренный, пробок и заторов на дорогах нет.

На территории Большеболдинского муниципального округа железнодорожного, водного, воздушного транспорта не имеется.

  - Характеристика сети, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

В соответствии с Федеральным законом №257 от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяют на:

а) автомобильные дороги федерального значения;

б) автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

в) автомобильные дороги местного значения;

г) частные автомобильные дороги.

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения и перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не могут включаться автомобильные дороги общего пользования федерального значения и их участки.

Дорожная сеть Большеболдинского муниципального округа представлена автомобильными дорогами регионального (межмуниципального) и муниципального значения.

По территории Большеболдинского муниципального округа проходит 273,1 км дорог регионального и межмуниципального значения.

Важнейшими в обеспечении внешних связей являются дороги регионального и межмуниципального значения, связывающие округ с другими муниципальными образованиями области и центрами муниципальных округов.

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Большеболдинского муниципального округа представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (Утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 г. № 207)

| N п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование муниципального образования, автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С твердым покрытием, км | С грунтовым покрытием |
| 1 | 22 ОП МЗ 22Н-0505 | Подъезд к с. Б.Поляны от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 12.716 | 12.716 |  |
| 2 | 22 ОП МЗ 22Н-0506 | Подъезд к с. Пермеево от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 3.130 | 3.130 |  |
| 3 | 22 ОП МЗ 22Н-0507 | Подъезд к с. Львовка от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 7.926 | 7.926 |  |
| 4 | 22 ОП МЗ 22Н-0508 | Подъезд N 1 к с. Б.Казариново от а/д Подъезд к с. Б.Болдино | 5.560 | 5.560 |  |
| 5 | 22 ОП МЗ 22Н-0509 | Подъезд к с. Знаменка от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 3.486 | 3.486 |  |
| 6 | 22 ОП МЗ 22Н-0510 | Подъезд к с. Аносово от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 2.726 | 2.726 |  |
| 7 | 22 ОП МЗ 22Н-0511 | Подъезд к д. Усад от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 2.760 | 2.760 |  |
| 8 | 22 ОП МЗ 22Н-0512 | Подъезд N 1 к с. Черновское от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 1.825 | 1.825 |  |
| 9 | 22 ОП МЗ 22Н-0513 | Подъезд к с. Жданово от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 6.950 | 6.950 |  |
| 10 | 22 ОП МЗ 22Н-0514 | Подъезд к д. Ниловка от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 2.144 | 2.144 |  |
| 11 | 22 ОП МЗ 22Н-0515 | Подъезд к с. Н.Слобода - с. Чиреси от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 8.688 | 8.688 |  |
| 12 | 22 ОП МЗ 22Н-0516 | Подъезд к с. Н.Слобода от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 1.592 | 1.592 |  |
| 13 | 22 ОП МЗ 22Н-0517 | Подъезд к с. Яз от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 8.860 | 8.860 |  |
| 14 | 22 ОП МЗ 22Н-0519 | Подъезд к с. Апраксино от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 7.933 | 7.933 |  |
| 15 | 22 ОП МЗ 22Н-0520 | Кондрыкино - Казаковка | 5.330 | 5.330 |  |
| 16 | 22 ОП МЗ 22Н-0521 | Подъезд N 1 к с. Кондрыкино от а/д Подъезд к с. Б.Поляны | 0.603 | 0.603 |  |
| 17 | 22 ОП МЗ 22Н-0523 | Подъезд к с. Кистенево от а/д Подъезд к с. Апраксино | 1.570 | 1.570 |  |
| 18 | 22 ОП МЗ 22Н-0524 | Подъезд к д. Кудеяровка от а/д Подъезд к с. Апраксино | 3.000 | 3.000 |  |
| 19 | 22 ОП МЗ 22Н-0525 | Пермеево - Садовая | 4.505 | 4.505 |  |
| 20 | 22 ОП МЗ 22Н-0526 | Подъезд к д. Головачевка от а/д Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.500 | 0.500 |  |
| 21 | 22 ОП МЗ 22Н-0527 | Чертас - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 22.163 | 22.163 |  |
| 22 | 22 ОП МЗ 22Н-0528 | Подъезд к с. Илларионово от а/д Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 6.400 | 5.856 | 0.544 |
| 23 | 22 ОП МЗ 22Н-0529 | Подъезд к с. Молчаново - с. Пересекино от а/д Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 6.785 | 6.785 |  |
| 24 | 22 ОП МЗ 22Н-0530 | Подъезд к с. Алексеевка от а/д Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 1.900 | 1.900 |  |
| 25 | 22 ОП МЗ 22Н-0531 | Б.Казариново - М.Казариново | 5.845 | 5.845 |  |
| 26 | 22 ОП МЗ 22Н-0532 | Сергеевка - Ленинец | 3.905 | 3.905 |  |
| 27 | 22 ОП МЗ 22Н-0533 | Пикшень - Михалко-Майдан | 9.116 | 9.116 |  |
| 28 | 22 ОП МЗ 22Н-0534 | Подъезд N 1 к с. Пикшень от а/д Б.Болдино - Пикшень - граница с Республикой Мордовия | 0.770 | 0.770 |  |
| 29 | 22 ОП МЗ 22Н-0535 | Подъезд к Новослободскому спиртзаводу от а/д Подъезд к с. Н.Слобода | 0.974 | 0.974 |  |
| 30 | 22 ОП МЗ 22Н-0536 | Подъезд к роще "Лучинник" от а/д Подъезд к с. Львовка | 0.755 | 0.755 |  |
| 31 | 22 ОП МЗ 22Н-0537 | Большевик - Дубровка | 5.170 | 5.170 |  |
| 32 | 22 ОП МЗ 22Н-0538 | Обход с. Сергеевка | 0.985 | 0.435 | 0.550 |
| 33 | 22 ОП МЗ 22Н-0539 | Подъезд к с. Апраксино от а/д Подъезд к д. Кудеяровка | 1.270 | 1.270 |  |
| 34 | 22 ОП МЗ 22Н-0540 | Подъезд к д. Веренка от а/д Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.585 | 0.585 |  |
| 35 | 22 ОП МЗ 22Н-0541 | Подъезд N 1 к с. Сумароково от а/д Чертас - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.630 | 0.630 |  |
| 36 | 22 ОП МЗ 22Н-0542 | Подъезд N 1 к с. Ст. Ахматово от а/д Гагино - Исупово - Ст. Ахматово - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.270 | 0.270 |  |
| 37 | 22 ОП МЗ 22Н-0543 | Подъезд N 2 к с. Ст. Ахматово от а/д Гагино - Исупово - Ст. Ахматово - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 1.035 | 1.035 |  |
| 38 | 22 ОП МЗ 22Н-0545 | Подъезд к школе в д. Усад от а/д Подъезд к д. Усад | 0.575 | 0.575 |  |
| 39 | 22 ОП МЗ 22Н-0546 | Подъезд N 2 к с. Кондрыкино от а/д Подъезд к с. Б.Поляны | 0.792 | 0.792 |  |
| 40 | 22 ОП МЗ 22Н-0547 | Подъезд N 3 к с. Кондрыкино от а/д Подъезд к с. Б.Поляны | 0.987 | 0.987 |  |
| 41 | 22 ОП МЗ 22Н-0548 | Подъезд N 1 к с. Алексеевка от а/д Подъезд к с. Алексеевка | 0.310 | 0.310 |  |
| 42 | 22 ОП МЗ 22Н-0549 | Подъезд N 2 к с. Пикшень от а/д Б.Болдино - Пикшень - граница с Республикой Мордовия | 0.720 | 0.720 |  |
| 43 | 22 ОП МЗ 22Н-0550 | Подъезд к медпункту в с. Сергеевка от а/д Обход с. Сергеевка | 0.430 | 0.430 |  |
| 44 | 22 ОП МЗ 22Н-0551 | Подъезд N 1 к с. Б.Поляны от а/д Подъезд к с. Б.Поляны | 0.752 | 0.752 |  |
| 45 | 22 ОП МЗ 22Н-0552 | Подъезд N 3 к с. Пикшень от а/д Б.Болдино - Пикшень - граница с Республикой Мордовия | 1.425 | 1.425 |  |
| 46 | 22 ОП МЗ 22Н-0553 | Подъезд N 2 к с. Черновское от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.478 | 0.478 |  |
| 47 | 22 ОП МЗ 22Н-0554 | Подъезд N 2 к с. Сумароково от а/д Чертас - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 0.330 | 0.330 |  |
| 48 | 22 ОП МЗ 22Н-0555 | Подъезд к п. Ивановка от а/д Пикшень - Михалко-Майдан | 1.644 | 1.644 |  |
| 49 | 22 ОП МЗ 22Н-0556 | Подъезд N 2 к с. Б.Казариново от а/д Подъезд N 1 к с. Б.Казариново | 0.509 | 0.509 |  |
| 50 | 22 ОП МЗ 22Н-0557 | Подъезд N 4 к с. Кондрыкино от а/д Подъезд N 3 к с. Кондрыкино | 0.610 | 0.610 |  |
| 51 | 22 ОП МЗ 22Н-2505 | Подъезд к с. Сарга от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 2.660 | 2.660 |  |
| 52 | 22 ОП МЗ 22Н-3505 | Ужовка - Ужово - Б.Поляны | 6.000 | 6.000 |  |
| 53 | 22 ОП РЗ 22К-0073 | Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 48.761 | 48.761 |  |
| 54 | 22 ОП РЗ 22К-0074 | Гагино - Исупово - Ст. Ахматово - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 7.620 | 7.620 |  |
| 55 | 22 ОП РЗ 22К-0076 | Б.Аря - Б.Маресьево - а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 21.153 | 21.153 |  |
| 56 | 22 ОП РЗ 22К-0087 | Б.Болдино - Пикшень - граница с Республикой Мордовия | 10.148 | 10.148 |  |
| 57 | 22 ОП РЗ 22К-0544 | Подъезд к с. Б.Болдино от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 5.168 | 5.168 |  |
| 58 | 22 ОП РЗ 22К-0558 | Подъезд к административному центру с. Б.Болдино от а/д Ужовка - Б.Болдино - Салганы | 1.690 | 1.690 |  |
| Итого по Большеболдинскому муниципальному округу: |  |  | 273.124 | 272.030 | 1.094 |

Улично-дорожная сеть с.Большое Болдино

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 131,7 км. Перечень автомобильных дорог местного значения на территории Большеболдинского муниципального округа представлен в таблице 2.4

| Таблица 2.4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Идентификационный номер | Населенный пункт | Улица | Ориентиры начала и окончания улично-дорожной сети (№ дома, название строения и т.д.) | Размеры, м (длина / ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | асфальт |  |  | щебень |  |  | грунт |  |  |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | длина | ширина | S,кв.м. | длина | ширина | S,кв.м. | длина | ширина | S,кв.м. |
|  | Большеболдинский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 509 ОП МР 001 | с. Аносово | ул. Новая | от д.№1 до д.№10 | 700 | 3,5 | 700 | 3,5 | 2450 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2 | 22 509 ОП МР 002 | с. Аносово | ул. Мира | от д.№1 до д.№37 | 2000 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 3 | 6000 |
| 3 | 22 509 ОП МР 003 | с. Аносово | ул. Гагарина | от д.№1 до д.№23 | 300 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 |
| 4 | 22 509 ОП МР 004 | с. Аносово | ул. Садовая | от д.№1 до д.№21 | 500 | 5 | 500 | 5 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 | 22 509 ОП МР 005 | с. Аносово | ул. Пушкина | от д.№1 до д.№53 | 1400 | 3 | 1400 | 3 | 4200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 6 | 22 509 ОП МР 006 | с. Аносово | проезд | проезд от ПЧ до ул. Пушкина | 300 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 7 | 22 509 ОП МР 007 | с. Знаменка | проезд | от магазина до фермы КРС п/з "Пушкинское" | 680 | 4 | 680 | 4 | 2720 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 8 | 22 509 ОП МР 008 | с. Знаменка | проезд | от церкви до дома №76 | 730 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 730 | 4 | 2920 |
| 9 | 22 509 ОП МР 009 | с. Знаменка | проезд | от магазина до дома №1 | 710 | 4 | 710 | 4 | 2840 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 10 | 22 509 ОП МР 010 | д. Дмитриевка | без названия | дорога по Дмитриевке | 500 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 4 | 2000 |
| 11 | 22 509 ОП МР 011 | с. Большое Болдино | ул. Юбилейная | Юбилейная (за прудом) и проезд к ПМК и очистным сооружениям | 657 | 5,5 | 657 | 5,5 | 3613,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 12 | 22 509 ОП МР 012 | с. Большое Болдино | ул. Юбилейная | от д.№ 32по ул. Юбилейная до ул. Восточная | 663 | 6 | 663 | 6 | 3978 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 13 | 22 509 ОП МР 013 | с. Большое Болдино | ул. Юбилейная | от д. №30 до д. №34 (через плотину) | 320 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 | 3 | 960 |
| 14 | 22 509 ОП МР 014 | с. Большое Болдино | ул. Школьная | от д. №2 до д. №52 | 800 | 3,7 | 800 | 3,7 | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 15 | 22 509 ОП МР 015 | с. Большое Болдино | ул. Строителей | от д. №1А до д. №11Б | 378 | 3 | 378 | 3 | 1134 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 16 | 22 509 ОП МР 016 | с. Большое Болдино | ул. Строителей | от д. №2 до д. №22 | 443 | 4 | 443 | 4 | 1772 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 17 | 22 509 ОП МР 017 | с. Большое Болдино | ул. Строителей | от д. №36 ул. Школьная. до д. №26 ул. Строителей | 380 | 6 | 380 | 6 | 2280 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 18 | 22 509 ОП МР 018 | с. Большое Болдино | ул. Строителей | от д. №31 до д. №1 | 850 | 3 | 850 | 3 | 2550 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 19 | 22 509 ОП МР 019 | с. Большое Болдино | ул. Красный Иртыш | низ от д. №61 до д. №86 | 432 | 4 | 432 | 4 | 1728 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 20 | 22 509 ОП МР 020 | с. Большое Болдино | ул. Кооперативная | от д. №1 до д. №53 | 720 | 12 | 720 | 12 | 8640 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 21 | 22 509 ОП МР 021 | с. Большое Болдино | ул. Кооперативная | проезд от ресторана "Лучинник" до д. №30 | 425 | 3 | 425 | 3 | 1275 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 22 | 22 509 ОП МР 022 | с. Большое Болдино | ул. Мало-Пушкинская | от д. №1 до д. №22 | 700 | 4 | 700 | 4 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 23 | 22 509 ОП МР 023 | с. Большое Болдино | ул. Первомайская | от д. №1 до д. №51 | 550 | 4 | 550 | 4 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 24 | 22 509 ОП МР 024 | с. Большое Болдино | ул. Первомайская | от д. №14 до д. №24 | 200 | 3,5 |  |  | 0 | 200 | 3,5 | 700 |  |  | 0 |
| 25 | 22 509 ОП МР 025 | с. Большое Болдино | переезд | от д. №116 по ул. Пушкинская до д. №14 по ул. Первомайская | 100 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 2,5 | 250 |
| 26 | 22 509 ОП МР 026 | с. Большое Болдино | ул. Смолина | от д. №1 до д. №69 | 1146 | 6 | 1146 | 6 | 6876 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 27 | 22 509 ОП МР 027 | с. Большое Болдино | ул. Смолина | от д. №34 до д. №58 ул. Пролетарская | 673 | 4 | 673 | 4 | 2692 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 28 | 22 509 ОП МР 028 | с. Большое Болдино | ул. Южная | от д. №28А ул. Смолина до д. №34 ул. Южная | 805 | 6 | 805 | 6 | 4830 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 29 | 22 509 ОП МР 029 | с. Большое Болдино | переезд | с ул. Восточная на ул. Пушкинская | 350 | 6 | 350 | 6 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 30 | 22 509 ОП МР 030 | с. Большое Болдино | переезд | с ул. Пушкинская - ул. Мира - ул. Смолина | 1050 | 6 | 1050 | 6 | 6300 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 31 | 22 509 ОП МР 031 | с. Большое Болдино | ул. Карла Маркса | от д. №2 до д. №44Б | 720 | 3 | 720 | 3 | 2160 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 32 | 22 509 ОП МР 032 | с. Большое Болдино | ул. Карла Маркса | от д. №1 до д. №39 | 400 | 3 | 400 | 3 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 33 | 22 509 ОП МР 033 | с. Большое Болдино | ул. Карла Маркса | от д. №46 до д. №56 | 230 | 4 | 230 | 4 | 920 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 34 | 22 509 ОП МР 034 | с. Большое Болдино | ул. Мира | от д. №58 до д. №2 | 820 | 5 | 820 | 5 | 4100 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 35 | 22 509 ОП МР 035 | с. Большое Болдино | ул. Мира | от д. №13А до д. №15 по ул. Пушкинская | 260 | 3,5 | 260 | 3,5 | 910 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 36 | 22 509 ОП МР 036 | с. Большое Болдино | ул. Пушкинская | от д. №45 до д.№ 116 | 670 | 4,9 | 670 | 4,9 | 3285 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 37 | 22 509 ОП МР 037 | с. Большое Болдино | ул. Пушкинская | от д. №49 до примыкания к а/д 22 ОП М3 22Н-0507 | 78 | 6 | 78 | 6 | 468 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 38 | 22 509 ОП МР 038 | с. Большое Болдино | переезд | с ул. Пушкинская от д. №146 до д. №11 ул. Мира | 390 | 6 | 390 | 6 | 2340 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 39 | 22 509 ОП МР 039 | с. Большое Болдино | ул. Садовая | от д. №22 до д. №74 | 730 | 4 | 730 | 4 | 2920 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 40 | 22 509 ОП МР 040 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | от д.№31 до д.№ 27 | 150 | 4 | 40 | 3,5 | 140 | 110 | 3,5 | 385 |  |  | 0 |
| 41 | 22 509 ОП МР 041 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | от д. №34 до д. №31 | 100 | 4 | 100 | 4 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 42 | 22 509 ОП МР 042 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | от д. №39 до д. №42 | 100 | 4 | 100 | 4 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 43 | 22 509 ОП МР 043 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | от д. №20 ул. Восточная до д. №27 мкр. Восточный | 350 | 4 | 350 | 4 | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 44 | 22 509 ОП МР 044 | с. Большое Болдино | мкр Восточный | от д. №25 до д. №14А | 450 | 4 | 450 | 4 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 45 | 22 509 ОП МР 045 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | д. №№.11,12,13 | 230 | 4 | 230 | 4 | 920 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 46 | 22 509 ОП МР 046 | с. Большое Болдино | мкр. Восточный | д. №№.8Б, 8, 9 | 245 | 3 | 245 | 3 | 735 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 47 | 22 509 ОП МР 047 | с. Большое Болдино | ул. Восточная | от д. №40 ул. Восточная до д. №№14 | 430 | 3 | 430 | 3 | 1290 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 48 | 22 509 ОП МР 048 | с. Большое Болдино | переулок Солнечный | от д.№1 до д. №7 | 197 | 3,3 | 60 | 3,3 | 198 | 137 | 3,3 | 452,1 |  |  | 0 |
| 49 | 22 509 ОП МР 049 | с. Большое Болдино | ул. Желанная | от д. №27 мкр. Восточный до д. №32 б-р Осенний | 200 | 5 | 200 | 5 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 50 | 22 509 ОП МР 050 | с. Большое Болдино | ул. Счастливая | от д. №2А до д. №38 | 720 | 5 | 635 | 5 | 3175 |  |  | 0 | 85 | 3,5 | 297,5 |
| 51 | 22 509 ОП МР 051 | с. Большое Болдино | переезд | с ул. Школьная от д. №34 до д. №57 ул. Красный Иртыш | 250 | 4 | 250 | 4 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 52 | 22 509 ОП МР 052 | с. Большое Болдино | ул. Парковая | от д. №4 ул. Восточная до д. №1 б-р Осенний | 364 | 4 | 364 | 4 | 1456 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 53 | 22 509 ОП МР 053 | с. Большое Болдино | ул. Парковая | от д. №2 до д. №7 | 137 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137 | 3 | 411 |
| 54 | 22 509 ОП МР 054 | с. Большое Болдино | ул. Парковая | от д. №12 ул. Парковая до д. №1 ул. Докукина | 300 | 4 | 300 | 4 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 55 | 22 509 ОП МР 055 | с. Большое Болдино | ул. Парковая | от д. №10 до д. №12 | 50 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 3 | 150 |
| 56 | 22 509 ОП МР 056 | с. Большое Болдино | ул. Весенняя | от д. №2 до д. №24 | 484 | 6 | 334 | 6 | 2004 |  |  | 0 | 150 | 5 | 750 |
| 57 | 22 509 ОП МР 057 | с. Большое Болдино | переезд | с ул. Смолина от д.№51 до д.№16 ул. М-Пушкинская | 151 | 3,5 | 151 | 3,5 | 528,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 58 | 22 509 ОП МР 058 | с. Большое Болдино | Бульвар Осенний | от д. №2 до д. №48 | 1000 | 6 | 1000 | 6 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 59 | 22 509 ОП МР 059 | с. Большое Болдино | Бульвар Осенний | от д. №7 до д. №17 | 150 | 4 | 150 | 4 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 60 | 22 509 ОП МР 060 | с. Большое Болдино | Бульвар Осенний | от д. №29 до д. №31 | 175 | 3 |  |  | 0 | 175 | 3 | 525 |  |  | 0 |
| 61 | 22 509 ОП МР 061 | с. Большое Болдино | переулок Новый | от д. №2 до д. №6 | 160 | 4 | 140 | 4 | 560 |  |  | 0 | 20 | 4 | 80 |
| 62 | 22 509 ОП МР 062 | с. Большое Болдино | ул. И.А.Докукина | от д. №2 до д. №18 ул. Весенняя | 350 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350 | 6 | 2100 |
| 63 | 22 509 ОП МР 063 | с. Большое Болдино | переезд | от д. №32 Бульвар Осенний до д. №19 ул. Весенняя | 300 | 6 | 300 | 6 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 64 | 22 509 ОП МР 064 | с. Большое Болдино | проезд | к зданию ЦРБ | 266 | 7,12 | 266 | 7,12 | 1893,25 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 65 | 22 509 ОП МР 065 | с. Большое Болдино | ул. А.А. Шиканова | от д. №1 до д. №13 | 250 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 250 | 4 | 1000 |
| 66 | 22 509 ОП МР 066 | с. Большое Болдино | ул. А.А. Шиканова | от д. №15 до д. №23 | 200 | 4 |  |  |  | 184 | 4 | 736 | 16 | 4 | 64 |
| 67 | 22 509 ОП МР 067 | с. Большое Болдино | ул. Парковая | от д.15 до а/д 22К-0073 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350 | 4 | 1400 |
| 68 | 22 509 ОП МР 068 | с. Большое Болдино | съезд | к Детскому дому творчества по ул. Красная | 82 | 10 | 82 | 10 | 820 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 69 | 22 509 ОП МР 069 | с. Большое Болдино | автомобильная площадка | около ресторана "Лучинник" | 100 | 9,18 | 100 | 9,18 | 918 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 70 | 22 509 ОП МР 070 | с. Большое Болдино | автомобильная площадка | около д.12 ул. Кооперативная | 38 | 32,5 | 38 | 32,5 | 1235 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 71 | 22 509 ОП МР 071 | с. Большое Болдино | автомобильная площадка | от д.2В до д.2Ж по ул. Восточная | 36 | 8,7 | 36 | 8,7 | 313 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 72 | 22 509 ОП МР 072 | с. Большое Болдино | подъезд | к зданию администрации округа | 71 | 4,65 | 71 | 4,65 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 73 | 22 509 ОП МР 073 | с. Большое Болдино | подъезд | к зданию редакции газеты | 79 | 6,15 | 79 | 6,15 | 486 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 74 | 22 509 ОП МР 074 | с. Большое Болдино | подъезд | к зданию Большеболдинского территориального отдела | 24,5 | 6 | 24,5 | 6 | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 75 | 22 509 ОП МР 075 | с. Большое Болдино | автомобильная площадка | у д. №10 по ул. Красная | 61 | 6,06 | 61 | 6,06 | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 76 | 22 509 ОП МР 076 | с. Большое Болдино | подъезд | к дворцу правосудия | 140 | 4,53 | 140 | 4,53 | 634 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 77 | 22 509 ОП МР 077 | с. Большое Болдино | подъезд | у д.№16 по ул. Пушкинская | 7,1 | 6 | 7,1 | 6 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 78 | 22 509 ОП МР 078 | с. Большое Болдино | подъезд | у д.№18 по ул. Пушкинская | 8,6 | 3 | 8,6 | 3 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 79 | 22 509 ОП МР 079 | с. Большое Болдино | подъезд | у д.№20 по ул. Пушкинская | 9,5 | 3 | 9,5 | 3 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 80 | 22 509 ОП МР 080 | с. Большое Болдино | подъезд | у д.№22 по ул. Пушкинская | 6,8 | 3 | 6,8 | 3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 81 | 22 509 ОП МР 081 | с. Большое Болдино | автомобильная площадка | у д.№2 по ул. Красный Иртыш | 45 | 5 | 45 | 5 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 22 509 ОП МР 082 | с. Большое Болдино |  | подъезд к кладбищу | 300 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 83 | 22 509 ОП МР 083 | д. Дмитриевка |  | подъезд к д.с. Дмитриевка | 3000 | 4 | 1200 | 4 | 4800 |  |  | 0 | 1800 | 4 | 7200 |
| 84 | 22 509 ОП МР 084 | с. Малое Казариново |  | подъезд к кладбищу | 150 | 3 |  |  | 0 | 50 | 3 | 150 | 100 | 3 | 97 |
| 85 | 22 509 ОП МР 085 | с. Аносово |  | подъезд к кладбищу | 600 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 600 | 3 | 1800 |
| 86 | 22 509 ОП МР 086 | с. Знаменка |  | подъезд к кладбищу | 1000 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 3 | 3000 |
| 87 | 22 509 ОП МР 087 | п. Успенский |  | подъезд к кладбищу | 200 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 3 | 600 |
| 88 | 22 509 ОП МР 088 | д. Дмитриевка |  | подъезд к кладбищу | 1500 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1500 | 3 | 4500 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 32 577,5 |  | 26 413,5 | 347,3 | 125 736,6 | 806,0 | 17,3 | 2 798,1 | 5 358,0 | 56,0 | 19 282,5 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 6 750,0 |  | 1 500,0 | 7,0 | 5 700,0 | 50,0 | 3,0 | 150,0 | 5 200,0 | 19,0 | 17 197,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 39 327,5 |  | 27 913,5 | 354,3 | 131 436,6 | 856,0 | 20,3 | 2 948,1 | 10 558,0 | 75,0 | 36 479,5 |
| Молчановский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 22 509 ОП МР 089 | с.Молчаново | Свободы | отд.№1до д.№21 | 1500 | 3 | 900 | 3 | 2700 |  |  |  | 600 | 3 | 1800 |
| 90 | 22 509 ОП МР 090 | с.Молчаново | Ленина | от водонапорной башни до д.№75 | 300 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 22 509 ОП МР 091 | с.Молчаново | Ленина | отд.№75до д.№39 | 1351 | 3 | 1245 | 3 | 3735 |  |  |  | 106 | 3 | 318 |
| 92 | 22 509 ОП МР 092 | с.Пересекино | Садовая | от д.31 до ул.Верховка | 700 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 700 | 3 | 2100 |
| 93 | 22 509 ОП МР 093 | с.Пересекино | Верховка | от д.2 до д.14 | 650 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 650 | 3 | 1950 |
| 94 | 22 509 ОП МР 094 | с.Пересекино | Низовка | от д.3 до д.16 | 450 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 450 | 2 | 900 |
| 95 | 22 509 ОП МР 095 | с.Пересекино | Курмыш |  | 300 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 300 | 2 | 900 |
| 96 | 22 509 ОП МР 096 | с.Алексеевка | Центральная | от д.10 до д.6А | 350 | 3 |  |  | 0 | 350 | 3 | 1050 |  |  |  |
| 97 | 22 509 ОП МР 097 | с.Алексеевка | Кооперативная | отд.3 до д.14 | 600 | 2 | 300 | 2 | 600 |  |  |  | 300 | 2 | 600 |
| 98 | 22 509 ОП МР 098 | с.Алексеевка | Курмыш |  | 450 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 450 | 2 | 900 |
| 99 | 22 509 ОП МР 099 | с.Алексеевка | Заречная |  | 200 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 2 | 400 |
| 100 | 22 509 ОП МР 100 | с.Старое Ахматово | Молодежная | от д.14 до д.30 | 435 | 3 | 435 | 3 | 1305 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 22 509 ОП МР 101 | с.Старое Ахматово | подъезд к СДК | от пересечения с ул.Балашова до СДК | 150 | 3 | 150 | 3 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 22 509 ОП МР 102 | с.Илларионово | Центральная | от д.55 до д.47 (козотропы) | 450 | 3 | 450 | 3 | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 22 509 ОП МР 103 | с.Илларионово | Советская | от д.128 до д.135 | 450 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 450 | 2 | 900 |
| 104 | 22 509 ОП МР 104 | с.Илларионово | Советская | подъезд к СДК | 170 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 170 | 2 | 340 |
| 105 | 22 509 ОП МР 105 | с.Сумароково | Школьная | подъезд к школе | 600 | 3 | 600 | 3 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 22 509 ОП МР 106 | д.Чертас | Кооперативная | до магазина Райпо | 600 | 3 | 600 | 3 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 22 509 ОП МР 107 | д.Чертас | Кооперативная | от д.6 до д.63 | 750 | 3 | 750 | 5 | 3750 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 22 509 ОП МР 108 | д.Чертас | Молодежная | отд.64 до д.84 | 1250 | 3 | 850 | 3 | 2550 |  |  |  | 400 | 3 | 1200 |
| 109 | 22 509 ОП МР 109 | д.Головачевка | Зеленая | по всему населенному пункту | 2100 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 2100 | 3 | 6300 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 22 509 ОП МР 110 | с.Молчаново |  | подъезд к фермам | 720 | 3 | 720 | 3 | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 22 509 ОП МР 111 | с.Пересекино | подъезд к кладбищу | от ул.Верховка д.21 до кладбища | 500 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 500 | 2 | 1000 |
| 112 | 22 509 ОП МР 112 | с.Алексеевка | подъезд к МТФ "А/ф Болдино" | от ул. Центральная д.5 до фермы | 850 | 3 | 850 | 3 | 2550 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 22 509 ОП МР 113 | с.Старое Ахматово | подъезд к МТФ | от д.149 по ул.Балашова до фермы | 731 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 731 | 3 | 2197 |
| 114 | 22 509 ОП МР 114 | с.Старое Ахматово | подъезд к кладбищу | от д.2 по ул.Балашова до кладбища | 300 | 3 | 220 | 3 | 660 |  |  |  | 80 | 3 | 240 |
| 115 | 22 509 ОП МР 115 | с.Илларионово | подъезд к пож.депо | от трассы на Илларионово до пож.депо | 150 | 3 | 150 | 3 | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 22 509 ОП МР 116 | с.Илларионово | подъезд к кладбищу | от д.117 по ул.Советская до кладбища | 300 | 2 | 300 | 2 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 22 509 ОП МР 117 | с.Сумароково | Школьная | подъезд к СДК | 300 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 22 509 ОП МР 118 | с.Сумароково | подъезд к летнему лагерю"А/ф Чертас" | от д.61 по ул.Школьная до до лагеря | 400 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 400 | 3 | 1200 |
| 119 | 22 509 ОП МР 119 | с.Сумароково | подъезд к зернотоку"А/ф Чертас" | от трассы на Чиреси до тока | 400 | 3 | 400 | 3 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 22 509 ОП МР 120 | д.Чертас | подъезд к складу |  | 930 | 3 | 930 | 3 | 2790 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 22 509 ОП МР 121 | д.Головачевка | подъезд к МТФ | от ул.Зеленая до фермы | 823 | 3 | 700 | 3 | 2100 |  |  |  | 123 | 3 | 369 |
| 122 | 22 509 ОП МР 122 | д.Головачевка | подъезд к летнему лагерю"А/ф Чертас" | от трассы Болдино-Лукоянов до лагеря | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 500 | 3 | 1500 |
| 123 | 22 509 ОП МР 123 | с.Девичьи Горы | дорога | от трассы Болдино-Лукоянов до кладбища | 1700 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1700 | 3 |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 13 806,0 |  | 6 580,0 | 34,0 | 20 940,0 | 350,0 | 3,0 | 1 050,0 | 6 876,0 | 32,0 | 18 608,0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 8 604,0 |  | 4 570,0 | 26,0 | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 034,0 | 20,0 | 6 506,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 22 410,0 |  | 11 150,0 | 60,0 | 34 350,0 | 350,0 | 3,0 | 1 050,0 | 10 910,0 | 52,0 | 25 114,0 |
| Пермеевский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 22 509 ОП МР 124 | село Пермеево | Буденного | от д.35 до д.55 | 417 | 4,5 | 417 | 4,5 | 1876,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 22 509 ОП МР 125 | село Пермеево | И.Х.Бодякшина | от д.2 до д.21 | 500 | 4 | 250 | 4 | 1000 | 0 | 0 |  | 250 | 4 | 1000 |
| 126 | 22 509 ОП МР 126 | село Пермеево | Школьная | от д.1 до д.28 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 2000 |
| 127 | 22 509 ОП МР 127 | село Пермеево | Мельничная | от д.2 до д.9 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 1400 |
| 128 | 22 509 ОП МР 128 | село Малое Болдино | Ленина | от д.36 до д.86 | 800 | 4 | 500 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 1200 |
| 129 | 22 509 ОП МР 129 | село Малое Болдино | Красный Порядок | от д.1 до д.9 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 1600 |
| 130 | 22 509 ОП МР 130 | д.Садовая | Мира | от д.2 до д.63 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4 | 4800 |
| 131 | 22 509 ОП МР 131 | д. Садовая | Школьная | от д.3 до д.33 | 530 | 4 | 30 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 | 2000 |
| 132 | 22 509 ОП МР 132 | д. Садовая | Кооперативная | от д.1 до д.44 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 4 | 3600 |
| 133 | 22 509 ОП МР 133 | с. Чиреси | Новая | от зд.колбцех дод7 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 1600 |
| 134 | 22 509 ОП МР 134 | с. Чиреси | Нагорная | от д.1 до д.12 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 | 3200 |
| 135 | 22 509 ОП МР 135 | с. Чиреси | Восточная | от д.1 до д.22 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 | 3200 |
| 136 | 22 509 ОП МР 136 | д.Садовая | Мира | от ул.Мира до здания магазина | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1000 |
| 137 | 22 509 ОП МР 137 | с. Чиреси |  | от ул.Восточная до ул.Нагорная | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | 2800 |
| 138 | 22 509 ОП МР 138 | с. Сергеевка |  | от ул.Ленина до школы | 150 | 4 | 150 | 4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 22 509 ОП МР 139 | с. Сергеевка |  | от ул.Молодежная до д.1 | 150 | 6 | 150 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 22 509 ОП МР 140 | с. Сергеевка | Ленина | от д.2 до д.66 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 895 | 4 | 3580 | 115 | 4 | 460 |
| 141 | 22 509 ОП МР 141 | с. Сергеевка | Ленина | от ул.Ленина до д.32 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 480 |
| 142 | 22 509 ОП МР 142 | с. Сергеевка | Ленина | от ул.Ленина до д. 42 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 480 |
| 143 | 22 509 ОП МР 143 | с.Сергеевка | Ленина | от ул.Ленина до д.58 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | 480 |
| 144 | 22 509 ОП МР 144 | с.Сергеевка |  | дорга к церкви | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 22 509 ОП МР 145 | Чиреси |  | от ул.Восточная до ул.Новая | 300 | 4 | 300 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 22 509 ОП МР 146 | с.Пермеево |  | от ул.Школьная до зд.школы | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 800 |
| 147 | 22 509 ОП МР 147 | с. Пермеево |  | от ул.Школьная до ул.Молодежная | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 1600 |
| 148 | 22 509 ОП МР 148 | с. Пермеево |  | от ул.Ленина до ул.Школьная | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 1000 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 22 509 ОП МР 149 | д.Логиновка |  | подъезд до д.Логиновка | 4260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 3 | 0 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 11 410,0 |  | 1 797,0 | 30,5 | 7 696,5 | 948,0 | 7,0 | 3 739,0 | 8 675,0 | 80,0 | 34 700,0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 4 260,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 260,0 | 3,0 | 0,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 15 670,0 |  | 1 797,0 | 30,5 | 7 696,5 | 948,0 | 7,0 | 3 739,0 | 12 935,0 | 83,0 | 34 700,0 |
|  | Пикшенский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 22 509 ОП МР 150 | село Пикшень | Заречная | дом №2 до дома №36 | 900 | 3 | 900 | 3 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 151 | 22 509 ОП МР 151 | село Львовка |  | дорога по селу | 2000 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 | 4 | 8000 |
| 152 | 22 509 ОП МР 152 | село Михалко-Майдан |  | дорога по селу | 1280 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1280 | 4 | 5120 |
| 153 | 22 509 ОП МР 153 | село Пикшень | Мира | подъезд к школе | 150 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 4 | 600 |
| 154 | 22 509 ОП МР 154 | село Пикшень | Мира | подъезд к дет.саду | 70 | 4 | 70 | 4 | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 22 509 ОП МР 155 | село Львовка |  | подъезд к церкви | 800 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 4 | 3200 |
| 156 | 22 509 ОП МР 156 | село Пикшень | Ленина | подъезд к кладбищу | 50 | 4 | 50 | 4 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 157 | 22 509 ОП МР 157 | село Михалко-Майдан |  | подъезд к населенному пункту | 1500 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 4 | 6000 |
| 158 | 22 509 ОП МР 158 | село Пикшень |  | подъезд к ГТС на реке Эча | 1250 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1250 | 4 | 5000 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 4 400,0 |  | 970,0 | 7,0 | 2 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430,0 | 12,0 | 13 720,0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 3 600,0 |  | 50,0 | 4,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 550,0 | 12,0 | 14 200,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 8 000,0 |  | 1 020,0 | 11,0 | 3 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 980,0 | 24,0 | 27 920,0 |
| Новослободской территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 22 509 ОП МР 159 | с. Новая Слобода | ул.Молодёжная | д.1- д.6 | 650 | 5 | 650 | 5 | 3250 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 160 | 22 509 ОП МР 160 | с. Новая Слобода | ул.Советская-ул.Коперативная | д.18Б д.171 | 740 | 4 | 740 | 4 | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 161 | 22 509 ОП МР 161 | с. Новая Слобода | ул.Советская | д. 70- д. 74 | 500 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 2,5 | 1250 |
| 162 | 22 509 ОП МР 162 | с. Новая Слобода | ул.Советская | д. 90а - 95а | 630 | 4 | 630 | 4 | 2520 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 163 | 22 509 ОП МР 163 | п. Большевик | ул.Молодёжная | д.1- д. 8 | 300 | 4 |  |  | 0 | 300 | 4 | 1200 |  |  | 0 |
| 164 | 22 509 ОП МР 164 | п. Большевик | ул.Кооперативная | до магазина | 400 | 4 |  |  | 0 | 400 | 4 | 1600 |  |  | 0 |
| 165 | 22 509 ОП МР 165 | с. Большие Поляны | ул.Новый Конец | д. 51 - д. 80 | 350 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350 | 2,5 | 875 |
| 166 | 22 509 ОП МР 166 | с. Большие Поляны | ул.Бедина | д. 2 - д. 27 | 750 | 3 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 | 450 | 3 | 1350 |
| 167 | 22 509 ОП МР 167 | с. Большие Поляны | ул.Сорокина | д. 2 - д. 51 | 900 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 2,5 | 2250 |
| 168 | 22 509 ОП МР 168 | с. Кондрыкино | ул.Молодёжная | д.1- д. 6 | 300 | 4 | 300 | 4 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 169 | 22 509 ОП МР 169 | с. Кондрыкино | ул.Лобастеева | д.1 -д. 14 | 450 | 4 |  |  | 0 | 450 | 4 | 1800 |  |  | 0 |
| 170 | 22 509 ОП МР 170 | с. Кондрыкино | ул.Новая | д. 27 - д. 32 | 400 | 4 | 400 | 4 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 171 | 22 509 ОП МР 171 | с. Кондрыкино | ул.Ворошилова | д. 1 - д. 18 | 1100 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1100 | 2,5 | 2750 |
| 172 | 22 509 ОП МР 172 | с. Кондрыкино | ул.1-е Мая | д. 41 - д.54а | 1600 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1600 | 2,5 | 4000 |
| 173 | 22 509 ОП МР 173 | с. Казаковка | без названия | д. 43 - 50 а | 800 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 2,5 | 2000 |
| 174 | 22 509 ОП МР 174 | с. Казаковка | без названия | д. 1а - 26 | 900 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | 2,5 | 2250 |
| 175 | 22 509 ОП МР 175 | с. Яз | без названия | д. 65 - 66 | 400 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 | 2,5 | 1000 |
| 176 | 22 509 ОП МР 176 | с.Новая Слоода | дорога к роднику | ул.Советская | 400 | 3 | 400 | 3 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 22 509 ОП МР 177 | п. Рябиновка |  | подъезд к п. Рябиновка | 2100 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2100 | 3 | 6300 |
| 178 | 22 509 ОП МР 178 | п. Новороссийск-2 |  | подъезд к п. Новороссийск-2 | 3100 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3100 | 3 | 9300 |
| 179 | 22 509 ОП МР 179 | п. Новороссийск-1 |  | подъезд к п. Новороссийск-1 | 6500 | 3 |  |  |  |  |  |  | 6500 | 3 | 19500 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 11 570,0 |  | 3 120,0 | 21,0 | 12 730,0 | 1 450,0 | 15,0 | 5 500,0 | 7 000,0 | 23,0 | 17 725,0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 11 700,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 700,0 | 9,0 | 35 100,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 23 270,0 |  | 3 120,0 | 21,0 | 12 730,0 | 1 450,0 | 15,0 | 5 500,0 | 18 700,0 | 32,0 | 52 825,0 |
| Черновской территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 22 509 ОП МР 180 | с. Черновское | ул.Молодежная | от д.№1 до д. № 22 | 1000 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 3 | 3000 |
| 181 | 22 509 ОП МР 181 | с. Черновское | ул.Нагорная | от д.№1 до д. № 12 | 300 | 3 |  |  | 0 | 220 | 3 | 660 | 80 | 3 | 240 |
| 182 | 22 509 ОП МР 182 | с. Черновское | ул.Нагорная | от д.№16 до д. № 20 | 300 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 |
| 183 | 22 509 ОП МР 183 | с. Черновское | ул.Нагорная | от д.№21 до д. № 26 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 3 | 1500 |
| 184 | 22 509 ОП МР 184 | с. Черновское | ул.Садовая | от д.№1 до д. № 9 | 1000 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 3 | 3000 |
| 185 | 22 509 ОП МР 185 | с. Черновское | ул.Школьная | от д.№5 до д. № 9 | 300 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 |
| 186 | 22 509 ОП МР 186 | с. Черновское | ул.Школьная | от д.№10 до д. № 11 | 300 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 |
| 187 | 22 509 ОП МР 187 | с. Черновское | ул.Школьная | от д.№12 до д. № 15 | 500 | 3 |  |  | 0 | 146 | 3 | 438 | 354 | 3 | 1062 |
| 188 | 22 509 ОП МР 188 | с. Черновское | ул.Центральная к д/саду | от д.№43 до д. № 45 | 50 | 3 | 50 | 3 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 189 | 22 509 ОП МР 189 | с. Черновское | ул.Восточная | от д.№1 до д. № 10 | 500 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 4 | 2000 |
| 190 | 22 509 ОП МР 190 | с. Черновское | ул.Заречная | от д.№1 до д. № 6 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 3 | 1500 |
| 191 | 22 509 ОП МР 191 | с. Черновское | ул.Заречная | от д.№8 до д. № 15 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 3 | 1500 |
| 192 | 22 509 ОП МР 192 | с. Черновское | ул.Заречная | от д.№16 до д. № 27 центр. | 520 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 520 | 3 | 1560 |
| 193 | 22 509 ОП МР 193 | с. Апраксино | ул.Солнечная | от д.№1 до д. № 24 | 1500 | 4 | 450 | 4 | 1800 |  |  | 0 | 1050 | 4 | 4200 |
| 194 | 22 509 ОП МР 194 | с. Апраксино | ул.Октябрская | от д.№1 до д. № 14 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 3 | 1500 |
| 195 | 22 509 ОП МР 195 | с. Апраксино | ул.Заречная | от д.№1 до д. № 11 | 300 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 3 | 900 |
| 196 | 22 509 ОП МР 196 | с. Апраксино | ул.Давыдова | от д.№2а до д. № 12 | 300 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 197 | 22 509 ОП МР 197 | с. Апраксино | ул.Давыдова | от д.№14 до д. № 23 | 500 | 3 | 500 | 3 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 198 | 22 509 ОП МР 198 | с. Апраксино | ул.Давыдова | около старой школы | 170 | 4 | 170 | 4 | 680 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 199 | 22 509 ОП МР 199 | с. Апраксино | ул.Пролетарская | от д.№1 до д. № 12 | 500 | 3 | 300 | 3 | 900 |  |  | 0 | 200 | 3 | 600 |
| 200 | 22 509 ОП МР 200 | с. Апраксино | ул.Пушкинская | от д.№1 до д. № 1 | 500 | 3 | 330 | 3 | 990 |  |  | 0 | 170 | 3 | 510 |
| 201 | 22 509 ОП МР 201 | с. Черновское | ул.подъезд к СДК | ул.Центральная | 100 | 3 | 100 | 3 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 202 | 22 509 ОП МР 202 | с. Черновское | ул.Центральная | подъезд к кладбищу | 150 | 3 | 37 | 3 | 111 | 113 | 3 | 339 |  |  | 0 |
| 203 | 22 509 ОП МР 203 | с. Апраксино | ул.Солнечная | подъезд к СДК | 100 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 3 | 300 |
| 204 | 22 509 ОП МР 204 | с. Апраксино | ул.подъезд к кладбищу | от ул.Гагарина до кладбища | 220 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 220 | 4 | 880 |
| 205 | 22 509 ОП МР 205 | д. Ниловка | ул.Центральная | от д.№28 до д. № 36 | 500 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 3 | 1500 |
| 206 | 22 509 ОП МР 206 | д. Усад | ул.Садовая | от д.№1 до д. № 9 | 400 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 | 3 | 1200 |
| 207 | 22 509 ОП МР 207 | д. Свирино |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 3 | 3000 |
| 208 | 22 509 ОП МР 208 | д. Адашево |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | 3 | 3000 |
| 209 | 22 509 ОП МР 209 | с.Черновское | ул.Центральная | дорога к социальному учреждению спортивного комплекса | 300 | 4 | 300 | 4 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 22 509 ОП МР 210 | с.Апраксино | ул.Советская | от д.32 до д.9 | 425 | 4 | 425 | 4 | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| Подъездные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 22 509 ОП МР 211 | д. Свирино |  | подъез к д. Свирино | 3000 | 2,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 2,5 | 7500 |
| 212 | 22 509 ОП МР 212 | с. Апраксино |  | Подъезд к животноводческому комплексу ООО "МИР" от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22 Н-0524 "Подъезд к д. Кудеяровка от а/д Подъезд к с. Апраксино" | 964 | 4,5 | 964 | 4,5 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 22 509 ОП МР 213 | д. Усад |  | подъез к д. Усад | 800 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | 3 | 2400 |
| 214 | 22 509 ОП МР 214 | д. Адашево |  | подъез к д. Адашево | 3000 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3 | 9000 |
| 215 | 22 509 ОП МР 215 | с. Черновское |  | подъезд к видовой площадке | 600 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 | 4 | 2400 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 14 735,0 |  | 2 962,0 | 33,0 | 10 231,0 | 479,0 | 9,0 | 1 437,0 | 11 294,0 | 72,0 | 35 652,0 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 8 364,0 |  | 964,0 | 4,5 | 4 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 400,0 | 12,5 | 21 300,0 |
| Всего по территориальному отделу |  |  |  |  | 23 099,0 |  | 3 926,0 | 37,5 | 14 569,0 | 479,0 | 9,0 | 1 437,0 | 18 694,0 | 84,5 | 56 952,0 |
| Всего по округу (м) |  |  |  |  | 131 776,5 |  | 48 926,5 | 514,3 | 203 962,1 | 4 083,0 | 54,3 | 14 674,1 | 78 777,0 | 350,5 | 233 990,5 |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  | 88 498,5 |  | 41 842,5 | 472,8 | 180 314,1 | 4 033,0 | 51,3 | 14 524,1 | 42 633,0 | 275,0 | 139 687,5 |
| Подъездные дороги |  |  |  |  | 43 278,0 |  | 7 084,0 | 41,5 | 23 648,0 | 50,0 | 3,0 | 150,0 | 36 144,0 | 75,5 | 94 303,0 |

Система регулирования дорожного движения в транспортных узлах осуществляется при помощи дорожных знаков (приоритета движения) и светофорной сигнализации.

Светофоры на территории Большеболдинского  муниципального округа установлены:

- на въезде в с.Большое Болдино со стороны Починковского округа;

- перекресток ул.Красная – ул.Красный Иртыш – ул.Восточная с.Большое Болдино;

- пересечение дорог 22К-0087 и 22К-0073 по направлению в с.Пикшень;

- пересечение дорог 22К-0073, 22К-0076, 22К-0074 (с.Старое Ахматово - с.Черновское – с.Молчаново).

На территории Большеболдинского муниципального округа в границах населенного пункта на автомобильных дорогах местного и регионального значения существует ограничение максимальной скорости до 60 км/час, на территории жилых застроек ограничение максимальной скорости до 20 км/час. На автомобильных дорогах межмуниципального значения, которые отвечают современным стандартам безопасности, ограничение максимальной скорости только до 110 км/ч.

Средняя плотность интенсивности движения потока транспортных средств, для легкового автомобильного транспорта, на территории Большеболдинского муниципального округа составляет 33 авт/км, для грузового транспорта 5-7 авт/км, для пассажирского транспорта 1-2 авт/км.

Состав автомобильного потока, на территории Большеболдинского муниципального округа, смешанный. Относительный процентный состав: 70% легковой транспорт, 20% грузовой транспорт, 10% пассажирский транспорт.

Интенсивность движения автомобильного потока составляет в среднем:

- до 500 авт/сут для автомобильных дорог окружного центра;

- до 250 авт/сут для автомобильных дорог межмуниципального значения;

- до 150 авт/сут для периферийных сел Большеболдинского муниципального округа с численностью населения до 1000 человек.

Согласно  СП 34.13330.2012 коэффициент загрузки обычных дорог имеет значение – 0,70.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения представлена в п. 2.10 настоящего постановления.

Содержание автомобильных дорог местного, регионального и межмуниципального значения расценивается как удовлетворительное. В силу того что размер дорожного фонда ограничен, привести разом все автомобильные дороги на территории Большеболдинского муниципального округа в нормативное состояние, не предоставляется возможным. План ремонта автомобильных дорог осуществляется постепенно, в зависимости от поступающего финансирования в дорожный фонд и субсидий.

На территории Большеболдинского муниципального округа существуют экономические потери на автотранспорте, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа. Деятельность автотранспортного предприятия МБУ «ХЭО» осуществляется с 01.01.2023 года, согласно утвержденных маршрутов. Убыток предприятия в соотношении доходов и затрат за период 2025 года составляет 90%.

Такой показатель обусловлен:

- увеличением стоимости на горюче-смазочные материалы;

- увеличением минимального размера оплаты труда, что привело к увеличению фонда оплаты труда и взносов  пенсионный фонд России;

- увеличение тарифов на коммунальные услуги;

- увеличение стоимости на запчасти.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Большеболдинском муниципальном округе.

Автомобильный парк Большеболдинского муниципального округа преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.

Хранение транспортных средств населения Большеболдинского муниципального округа осуществляется в индивидуальных гаражах, на приусадебных участках и на придомовых территориях.

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа Большеболдинского округа с 2023 года осуществляет МБУ «Хозяйственно – эксплуатационный отдел» администрации Большеболдинского муниципального округа (далее – МБУ «ХЭО»).

Муниципальные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по 8 маршрутам, автопарк МБУ «ХЭО» составляет 10 ед.тех. (3 автобуса ПАЗ, 7 Газелей). Средний срок службы автобусов 10 лет, средний пробег на один автобус составляет 50 тыс. км. Так же  в 2024 году было приобретено 4 автомобиля Лада ГРАНТА, 2 из которых осуществляют деятельность муниципального такси. Автобусы и машины оснащены спутниковой российской системой навигации ГЛОНАС.

На территории округа отсутствуют объекты железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Подвижной состав

Пассажиропоток и количество рейсов на территории округа

Таблица 2.6 – Перечень автобусных маршрутов на территории Большеболдинского муниципального округа

| № п/п | № мар-шрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок, км | Вид регулярных перевозок | Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид | Класс | Экологические характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 101а-101 | Б.Болдино-Большевик | 89,8 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 2 | 102 | Б.Болдино- Н.Слобода | 33,7 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 3 | 103 | Б.Болдино-Чиресь | 33,2 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 4 | 104 | Б.Болдино-СТ.Ахматово | 67,4 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 5 | # 106 | # Б.Болдино-М.Казариново | # 26,6 | # по регулируемым тарифам | # Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 6 | # 107 | # Б.Болдино-Головачевка | # 65,6 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 7 | # 108 | # Б.Болдино-Пикшень | # 11,3 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |
| 8 | # 109 | # Б.Болдино-Апраксино-Пересекино | # 24,1 | по регулируемым тарифам | Автобус | М-2, М-3 | Евро-5 |

  - Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Транспортная система Большеболдинского муниципального округа требует модернизации и оптимизации. Необходимо повысить уровень безопасности и эффективности, обеспечив минимизацию временных затрат на доступ к инфраструктурным объектам и внедрение экологически чистых транспортных средств к 2044 году. Важно создать комфортную среду, стимулируя использование пеших прогулок и велосипедного транспорта.

Основные направления совершенствования инфраструктуры для пешеходов включают:

- Организацию обособленных пешеходных путей и ограждений.

- Создание наземных пешеходных переходов, оборудованных пандусами и указателями для лиц с ограниченными возможностями.

- Формирование и благоустройство пешеходных зон, а также развитие «жилых» и «школьных» территорий.

Для стимулирования использования велосипедного транспорта необходимо разработать и внедрить систему веломаршрутов, включающую специализированные дорожки, парковки и пункты проката. В настоящее время наблюдается дефицит велопарковок, а также пунктов проката Рекомендуется обеспечить наличие велопарковок у всех объектов массового притяжения.

Велосипедный транспорт является эффективным инструментом оптимизации использования дорожной инфраструктуры, снижения нагрузки на общественный и автомобильный транспорт. Велосипедное движение отличается высокой степенью безопасности и экологической чистоты, способствует повышению мобильности и улучшению транспортной доступности. Активное развитие велосипедного транспорта к 2044 году будет способствовать решению транспортных, социальных и экологических проблем города.

Движение пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности на территории РФ должно осуществляться согласно п. 24 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 16.07.2025) «О Правилах дорожного движения».

На территории Большеболдинского муниципального округа, на текущий момент, специальных условий для передвижения лиц использующих средства индивидуальной мобильности, не имеется.

В с.Большое Болдино пешеходные зоны оборудованы в центральной части, где проходит основной туристический поток. Округу необходимы велосипедные дорожки так как средства индивидуальной мобильности набирают популярность с каждым днем. Имеются планы по местам обустройства велосипедных дорожек. При наличии достаточного финансирования, последует незамедлительная реализация планов.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Важным фактором, влияющим на экологического состояние Большеболдинского  муниципального округа и состояние дорожного покрытия в сфере автомобильного транспорта, является организация движения грузовых транспортных средств. Движение грузовых транспортных средств на территории Большеболдинского муниципального округа организовано элементами обустройства автомобильных дорог, искусственными и дорожными сооружениями, устроенными в соответствии с правилами дорожного движения.

Обслуживанием улично-дорожных сетей на территории Большеболдинского  муниципального округа занимаются следующие организации и предприятия:

- ООО «Спартак С» обслуживание дорог регионального и межмуниципального значения на территории Большеболдинского муниципального округа;

- МБУ «Благоустройство и хозяйственная деятельность» обслуживание муниципальных дорог Большеболдинского территориального отдела;

- Пикшенский территориальный отдел - обслуживание муниципальных дорог Пикшенского территориального отдела;

- Молчановский территориальный отдел - обслуживание муниципальных дорог Молчановского территориального отдела;

- Черновской территориальный отдел - обслуживание муниципальных дорог Черновского территориального отдела;

- Новослободской территориальный отдел - обслуживание муниципальных дорог Новослободского территориального отдела;

- Пермеевский территориальный отдел - обслуживание муниципальных дорог Пермеевского территориального отдела.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Основой для анализа и оценки безопасности дорожного движения в Большеболдинском муниципальном округе являются статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и их последствиях.

Основные проблемы связаны с аварийностью на магистральных дорогах и участках с высокой интенсивностью и скоростью движения.

Для реализации комплексных мер по снижению аварийности применяются программно-целевые методы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Оценка эффективности программ осуществляется на основании ключевых показателей, таких как количество погибших, уровень социального и транспортного рисков.

Основные направления деятельности в области повышения безопасности дорожного движения включают:

- Проведение мероприятий, не требующих значительных капитальных вложений, по содержанию и обустройству дорожной инфраструктуры, включая установку светофорных объектов, дорожных ограждений, оптимизацию организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и обеспечение надлежащего уровня освещенности.

- Внедрение и развитие системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.

- Обеспечение надлежащего состояния дорожного покрытия, а также устранение перегрузок транспортной инфраструктуры путем реализации проектов нового строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Особое внимание уделяется выявлению и снижению аварийности на наиболее опасных участках дорожной сети.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

– потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

– продукты истирания шин и тормозов;

– шумовое загрязнение окружающей среды;

– материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный - соотношение составит 1: 1,1: 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 404 км.

Дорожная сеть Большеболдинского муниципального округа представлена автомобильными дорогами местного значения, регионального (межмуниципального) значения. Важнейшими в обеспечении внешних связей являются дороги регионального и межмуниципального значения, связывающие округ с другими муниципальными образованиями области и центрами муниципальных округов.

В с. Большое Болдино   имеется  аэродром  гражданской авиации . В советское время обслуживал внутренние рейсы Горький-Большое Болдино. Взлетно-посадочная полоса длинной 564 метра, покрытие асфальт. Железнодорожного вокзала в Большеболдинском муниципальном округе нет.

Развитие транспортного комплекса Большеболдинского муниципального округа на расчётный срок до 2044 г. предполагает главной целью обеспечение жителям и гостям комфортных и рациональных передвижений по округу для удовлетворения трудовых, бытовых и социально-культурных нужд.

Транспортная инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при условии соблюдения требований к комфортности городской среды, экологичности, соблюдения условий для безопасного движения, создании среды, доступной маломобильным группам населения, сохранении культурного наследия.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-	капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

-	повышение качества транспортных услуг, улучшение условий и безопасности всех участников дорожного движения;

- улучшения качества жизни граждан за счет повышения транспортной доступности, снижения времени передвижения на общественном и личном транспорте, повышения уровня информирования всех участников движения, снижения транспортной усталости горожан;

- уменьшения вредного воздействия транспорта на окружающую среду вследствие более эффективной организации транспортных потоков.

- создание в 2026-2027 годах городского маршрута в целях улучшения условий жизни деятельности населения ОНП.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей развитие транспортной инфраструктуры в Большеболдинском муниципальном округе, свидетельствует о её достаточности и системности. Программа развития транспортной системы округа разработана с учетом следующих стратегических документов:

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

- Порядок осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов, утвержденный приказом Минтранса России от 26 мая 2016 года № 131;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Корректировка нормативно-правовых актов осуществляется с учетом текущих и перспективных потребностей в эксплуатации, строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Применение программно-целевого подхода обеспечивает эффективное планирование, проектирование, строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа.

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Согласно муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Большеболдинском муниципальном районе Нижегородской области» утвержденную постановлением администрации Большеболдинского муниципального района от 28.03.2019 г. № 91, из средств муниципального бюджета запланированы средства на реализацию мероприятий направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения и на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Таблица 2.13 Финансирование программы

| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета (тыс.руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2044 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области» | 15625,2 | 10666,1 | 14076,3 | 14076,3 | 16500,0 | От 18000,00 |
| Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения» | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 100,0 | От 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 15535,7 | 10575,6 | 13985,8 | 13985,8 | 16400,0 | От 17900,0 |

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов, характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

В основу разработки параметров долгосрочного прогноза положены следующие предпосылки: развитие транспортной инфраструктуры в долгосрочном периоде во всех сценариях рассматривается как один из ключевых факторов динамики экономического роста; при сохранении главных функций транспортной инфраструктуры, масштабы, направления и стратегия его развития должны носить опережающий характер по сравнению с параметрами социально-экономического развития Большеболдинского округа в целом. Только при таком подходе транспорт не будет фактором, сдерживающим социально-экономическое развитие, обеспечение качественного уровня мобильности населения является важной задачей. Среди современных вызовов, на которые должна ответить транспортная инфраструктура, особое место занимает доступность (пространственная и ценовая) транспортных услуг для населения, которая пока не соответствует потребностям рынка и обусловлена недостаточным развитием транспортной инфраструктуры.

Существует несколько вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Первый вариант (инерционный) – опирается на существующие организационно- экономические механизмы, которые позволяют постепенно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Инерционный вариант предполагает сохранение и закрепление современных тенденций развития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры, стабилизацию ситуации в малом предпринимательстве, снижение угрозы роста безработицы. Этот вариант предполагает небольшой, но стабильный экономический рост, прежде всего в таких видах экономической деятельности как сельскохозяйственное производство и перерабатывающая промышленность, за счет привлечения инвестиций, развития субъектов и малого и среднего предпринимательства.

Умеренное развитие по инерционному сценарию получит туристско-рекреационный комплекс. Развитие туризма создаст благоприятные условия для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, транспортной отрасли, продукция и услуги которых будет востребованы туристами.

Второй вариант (программно-целевой) – предполагает более эффективную реализацию инфраструктурных и перспективных инновационно-инвестиционных проектов. Данный сценарий предполагает интенсивный путь экономического развития за счет совершенствования техники и технологий, развития человеческого капитала, эффективного использования имеющейся ресурсной базы Большеболдинского муниципального округа, и роста инвестиций, в том числе и бюджетных, для внедрения инновационных технологий в экономической и социальной сфере. Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Проектом генерального плана и схемой территориального планирования Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области   предусматривается:

- строительство школы на 700 мест в с. Большое Болдино;

- строительство ФОКа в с.Большое Болдино.

  - Прогноз транспортного спроса Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

Оценка транспортного спроса в Большеболдинском муниципальном округе  основана на потребностях населения в передвижении. Программа учитывает изменения в транспортной инфраструктуре и прогнозирует динамику потоков. Основные факторы роста пассажирооборота и транспортной подвижности — увеличение численности населения, деловой активности и доходов.

Спрос на транспорт зависит от системы расселения, распределения мест труда и учебы, размещения социальных и культурных объектов, транспортной доступности и характеристик системы. Основные микрорайоны формируют базовые корреспонденции.

Прогнозируется увеличение спроса в 2026 году из-за строительства жилого микрорайона Парковый в с.Большое Болдино.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Автомобильный транспорт.

Существующее автомобильное и автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктах.

Поскольку с.Большое Болдино является небольшим селом, все места приложения труда располагаются в зоне пешеходной доступности, но для удобства  предусматривается организация дополнительных маршрутов массового общественного транспорта в пределах села.

  - Прогноз развития дорожной сети Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области. Направления развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.

На территории населенных пунктов сохраняется существующая сеть улиц и дорог. Главной задачей администрации Большеболдинского округа, в рамках полномочий, является благоустройство и поддержание существующей улично-дорожной сети. Развитие улично-дорожной сети на участках планируемой застройки осуществляется в соответствии с планом реализации генерального плана и документацией по планировке территорий. На планируемых для индивидуального жилищного строительства территориях развитие улично-дорожной инфраструктуры возможно за счет инвесторов-застройщиков.

Так как территория под застройку слитна с уже существующим населенным пунктом, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом нового жилого района.

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной застройки предусматривается на индивидуальных участках.

Выявляются следующие основные задачи развития транспортного комплекса:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения, где главным является замена аварийных мостов, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; реконструкция существующих мостов, имеющих недостаточные габариты проезжей части, строительство новых мостов, транспортных развязок, путепроводов;

- строительство новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру региональной дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам;

- реконструкция и ремонт дорог, связывающих населенные пункты, создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи населенных пунктов с административно-территориальными отделами и хозяйств, а также с опорной сетью дорог;

- повышение уровня сервисного обслуживания пользователей дорог.

Для улучшения функционирования автодорожной сети на территории Большеболдинского округа предлагается:

Мероприятия на первую очередь:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции (ремонту) существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров.

- Устройство наружного освещения автомобильной дороги в районах новой жилой застройки. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По данным аналитического агентства «Автостат» на начало 2025 года, уровень автомобилизации в Нижегородской области —  342 автомобиля на 1000 жителей. В целом же за 11 месяцев 2025 года продажи новых легковых авто в регионе снизились на 12,3% к значениям аналогичного периода 2024 года. Нижегородская область находится на 8-м месте среди регионов страны по этому показателю.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Большеболдинского округа будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей от дорожно-транспортных происшествий.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- пропаганда правил дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Для решения задачи создания системы пропаганды правил дорожного движения, с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения, запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, размещение социальной рекламы.

Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов:

- устройство пешеходных ограждений;

- устройство и ремонт искусственных неровностей на дорогах;

- устройство средств организации и регулирования дорожного движения;

- установка дорожных знаков;

-	постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в округе.

Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем ее протяжении.

Прогнозные мероприятия по улучшению и безопасности дорожного движения на территории Большеболдинского муниципального округа:

| Наименование мероприятия | Адрес | Количество (метр, шт) | Прогнозный год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Светофорные объекты | с. Большое Болдино въезд со стороны п. Успенский | 1 | 2029 |
| Тротуары (пешеходные зоны) | с.Б.Болдино от ул.Восточная от д.26 общежитие до м-н Восточный д.11 | 290 метров | 2029 |
|  | с.Б.Болдино ул.Красная от д. 19 до д. 85 | 820 м | 2026 |
|  | с. Большое Болдино ул. Красная от д. 16 до д. 60 | 580 м | 2026 |
|  | с.Б.Болдино ул.Восточная от д.7 до д.37 | 535 | 2027 |
|  | с. Большое Болдино, от светофора ул. Красная до здания аптеки | 100 | 2027 |
|  | с. Большое Болдино, ул. Пролетарская от д.1А до д. 127 | 1350 м | 2028 |
|  | с. Большое Болдино, ул. Юбилейная от д.4 до д. 32 | 530 | 2030-2044 |
|  | с.Сергеевка ул. Ленина тротуар от д.6 до д. 62; | 910 м | 2030-2044 |
|  | с. Старое Ахматово, ул. Балашова от д.38 до д.102 | 1340 м | 2030-2044 |
|  | с.Черновское ул. Центральная от д.1А до школы | 500 м | 2029 |
| Пешеходные переходы | с.Б.Болдино ул.Юбилейная д.24А; (переход к д/саду Солнышко) | 1 | 2027 |
|  | с.Старе Ахматово , ул.Балашова напротив СДК | 1 | 2028 |
|  | с.Черновское ул Центральная Дом культуры до магазина Восток | 1 | 2029 |
| Барьерные ограждения | с.Старое Ахматово ул.Балашова район школы | 100 | 2029 |
|  | с.Большие Поляны, мост через р. Чеку | 100 | 2029 |
|  | с. Новая Слобода, переезд через плотину, дорога к роднику | 100 | 2029 |
| Искусственные неровности | с.Б.Болдино ул.Юбилейная д.24А (по направлению на д/с Солнышко) | 1 шт | 2028 |
| Уличное освещение дорог | д.Чертас от мастерских ОАО «А/ф Чертас» до школы в с.Сумароково | 1500 м | 2028 |
|  | с.Новая Слобода, дорога ГУАД 22К-0073 Ужовка-Болдино-Салганы | 1000 м | 2028 |
| Остановочные павильоны | В рамках реализации городского маршрута: - с.Большое Болдино ул. Пушкинская, ул. Садовая, ул. Восточная, ул.Красная | 6 шт | 2026-2028 |

Утверждение и внедрение мероприятий Программы позволит увеличить количество построенных и отремонтированных дорог на территории Большеболдинского округа, создаст условия для снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории округа, комфортного проживания граждан, повышения эффективности оперативного использования сил и средств, направленных на снижение аварийности.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

  - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Несмотря на то, что в Большеболдинском муниципальном округе имеются и развиты многие транспорты, наибольшую популярность имеет автомобильный транспорт. Это обусловлено развитостью сети дорог округа, в целом хорошей связанности территории, малым количеством сдерживающих факторов (платных парковок, ограничений въезда и т.п.).

Автомобильный транспорт в округе представлен:

- индивидуальным транспортом;

- общественным пассажирским транспортом;

- такси.

Инфраструктура для автомобильного индивидуального транспорта и такси представлена сетью автомобильных дорог  и автозаправочных станций.

В окружном центре расположены две автозаправочные станции, автостанция, МБУ «ХЭО» где расположена стоянка общественного транспорта.

  - Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

В рамках реализации проекта «Благоустройство территории исторической части села Большое Болдино Нижегородской области» в 2024 году построена  парковочная зона для легкового транспорта , а так же для автобусов  гостей села Большое Болдино.

Создание и развитие инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства предусматривается на 2030-2044 года.

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

На территории Большеболдинского муниципального округа запланированы мероприятия по созданию пешеходных и велосипедных дорожек. В рамках реализации проекта: Благоустройство территории «Пушкинское подворье парк в зоне двух прудов на ул.Пушкинская», планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки в с.Большое Болдино на ул.Пушкинская.

Таблица 4.4 Перечень мероприятий развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тротуар с.Б.Болдино ул.Красная от д.16 до д.32 | 2026 |
| 2 | Тротуар с.Б.Болдино от дома 22 по ул.Пушкинская до дома 21А по ул.Восточная | 2026 |
| 3 | Тротуар с.Б.Болдино ул.Красная от д.19 до д.85 | 2027 |
| 4 | Тротуар с.Б.Болдино ул.Юбилейная от д.2А до д.16 | 2028 |
| 5 | Тротуар с.Б.Болдино ул.Пролетарская от д.5 до д.111 | 2029 |
| 6 | Тротуар с.Черновское ул.Центральная | 2030-2044 |

  - Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

На территории Большеболдинского муниципального округа не проходят автомобильные дороги федерального значения, в связи с чем поток грузового транспорта не увеличен. В планах муниципалитета обустройство стоянки общего пользования для большегрузного транспорта.

  - Мероприятия по развитию сети дорог Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса Большеболдинского муниципального округа должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в округе;

- строительство улично-дорожной сети на территории округа для нового жилищного строительства.

Развитие транспорта на территории Большеболдинского муниципального округа должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы Большеболдинского муниципального округа необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы округа и региона в целом. Транспортная система округа является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Разработанные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Большеболдинского муниципального округа и органов государственной власти Кировской области по развитию транспортной инфраструктуры. Программными мероприятиями в части развития транспортного комплекса Большеболдинского муниципального округа должны стать:

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация права муниципальной собственности на сооружения – автомобильные дороги и земельные участки, занимаемые автодорогами местного значения;

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Большеболдинского муниципального округа, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;

- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

Таблица 4.6 – Перечень мероприятий по развитию сети автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность, км | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
| 1 | с.Б.Болдино ул.Парковая от д.4 до д.7 | 0,08 | 2025 |
| 2 | с.Б.Болдино б-р Осенний от д.2 до д.2Б | 0,08 | 2025 |
| 3 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | 0,5 | 2025 |
| 4 | с.Б.Болдино проезд к зданию ЦРБ | 0,266 | 2025 |
| 5 | с.Б.Болдино ул. Южная от д.28А ул. Смолина до д.34 ул. Южная | 0,235 | 2025 |
| 6 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | 0,5 | 2026 |
| 7 | с.Знаменка дорога по селу | 0,2 | 2026 |
| 8 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | 0,5 | 2027 |
| 9 | с.Б.Болдино ул. Карла Маркса от д.46 до д.56 | 0,24 | 2027 |
| 10 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | 1 | 2028 |
| 11 | с.Аносово ямочный ремонт улиц | 0,5 | 2028 |
| 12 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | 1 | 2029 |
| 13 | с.Илларионово подъезд к кладбищу | 0,28 | 2025 |
| 14 | с. Головачевка ул.Зеленая | 0,35 | 2026 |
| 15 | с.Молчаново ул.Ленина | 1,3 | 2027 |
| 16 | с.Алексеевка ул.Центральная от д.5А до д.10 | 0,25 | 2028 |
| 17 | с.Молчаново подъезд к кладбищу от д.15 ул.Свободы до кладбища | 0,3 | 2029 |
| 18 | с.Большие Поляны ул.Бедина | 0,75 | 2025 |
| 19 | п.Большевик ул.Кооперативная | 0,4 | 2025 |
| 20 | с.Новая Слобода ул.Советская от д.115 до д.74 | 0,6 | 2026 |
| 21 | с.Новая Слобода ул.Молодежная от д.1 до д.6 | 0,65 | 2027 |
| 22 | п.Большевик ул.Молодежная от д.1 до д.8 | 0,3 | 2027 |
| 23 | с.Большие Поляны ул.Сорокина от д.2 до д.18 | 0,3 | 2026 |
| 24 | с.Новая Слобода ул.Советская от д.18 до ул.кооперативная д.171 | 0,75 | 2029 |
| 25 | с.Чиреси подъезд к ул.Новая | 0,05 | 2027 |
| 26 | с.Сергеевка подъезд №2 к ул.Ленина | 0,14 | 2028 |
| 27 | с.Сергеевка подъезд № 3 к ул.Ленина | 0,12 | 2029 |
| 28 | с.Пермеево от ул.Молодежная д.2 до ул.Мельничная д.9 | 0,395 | 2025 |
| 29 | с.Пермеево подъезд от ул.Ленина д.1 до ул.Школьная д.1 | 0,3 | 2026 |
| 30 | с.Сергеевка ул.Ленина от д.14 до д.2 | 0,2 | 2028 |
| 31 | с.Малое Болдино подъезд к кладбищу | 0,4 | 2027 |
| 32 | с.Малое Болдино ул.Красный Порядок от д.1 до д.9 | 0,4 | 2028 |
| 33 | с.Пермеево подъезд № 1 к ул.Кузнечная | 0,2 | 2027 |
| 34 | с.Пермеево подъезд № 2 к ул.Кузнечная | 0,1 | 2026 |
| 35 | с.Пермеево ул.И.Х.Бодякшина от д.5 до д.21 | 0,4 | 2029 |
| 36 | д.Садовая подъезд к ул.Мира | 0,3 | 2029 |
| 37 | с.Черновское ул.Заречная | 1 | 2026 |
| 38 | с.Апраксино ул.Солнечная | 0,3 | 2027 |
| 39 | с.Апраксино ул.Пушкинская | 0,3 | 2028 |
| 40 | с.Черновское ул.Восточная | 0,5 | 2029 |
| 41 | с.Пересекино подъезд к кладбищу | 1 | 2030-2044 |
| 42 | с.Большие Поляны подъезд к кладбищу | 0,3 | 2030-2044 |
| 43 | с.Аносово ул. Пушкина | 1,2 | 2030-2044 |
| 44 | д.Дмитриевка | 0,7 | 2030-2044 |
| 45 | с. Знаменка | 1,33 | 2030-2044 |
| 46 | с.Чиресь подъезд к кладбищу | 3 | 2030-2044 |
| 47 | с.Пермеево ул. Школьная от д.1 до д.28 | 0,5 | 2030-2044 |
| 48 | с.Чиресь ул.Восточная от д.21 до д.8 | 0,8 | 2030-2044 |

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры).

  - Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений Большеболдинского муниципального округа учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных знаков с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

  - Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проект нацелен на городские агломерации с населением более 300 тысяч человек.

Главная цель — автоматизация процессов управления дорожным движением. ИТС позволяют оптимизировать потоки транспорта, управлять светофорами, определять загруженные или небезопасные участки дорог. Также цель — повышение безопасности на дорогах за счёт контроля и мониторинга дорожной обстановки.

  - Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Некоторые мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения:

- Уменьшение газообразных выбросов, отходов, шума и вибрации. Для этого нужно применять очистные сооружения на самом транспортном средстве, установить глушители, виброизоляторы, заправлять только качественным топливом.

- Установление экологических нормативов для уровня загрязнений, проезда большегрузных автомобилей по населённым пунктам на законодательном уровне.

- Проведение регулярного технического осмотра, обслуживания и ремонта.

- Совершенствование парка транспортных средств.

- Обновление дорожного полотна для соблюдения оптимального режима движения.

- Высаживание деревьев и кустарников полосой шириной от 25 метров вдоль дороги.

- Поощрение использования общественного транспорта. Государство может предоставлять субсидии на проезд, снижать стоимость билетов или создавать специальные льготы для пассажиров общественного транспорта.

- Развитие велосипедной инфраструктуры. Создание безопасных велосипедных дорожек и парковок для велосипедов может стимулировать людей использовать велосипед вместо автомобиля для коротких поездок.

- Популяризация электромобилей. Электромобили являются более экологически чистым вариантом автомобильного транспорта, так как они не выбрасывают вредные вещества в атмосферу.

  - Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности

движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

С этой целью муниципального округа с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Возможными источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры являются средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства.

Объемы финансирования носят прогнозный характер. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства; изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на этапе разработки Программы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим объемы и источники финансирования будут уточняться по факту проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в индивидуальном порядке.

Стоимость мероприятий, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена по предельно укрупнённым показателям либо ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ уточняется путем составления проектно-сметной документации.

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансиро вания | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2044 |
| Текущий ремонт (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Б.Болдино ул.Парковая от д.4 до д.7 | МБ | 254,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Б.Болдино б-р Осенний от д.2 до д.2Б | МБ | 254,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | МБ | 944,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Б.Болдино проезд к зданию ЦРБ | МБ | 317,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2790,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Б.Болдино ул. Южная от д.28А ул. Смолина до д.34 ул. Южная | МБ | 209,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 1844,4 |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | МБ |  | 950,0 |  |  |  |  |
| 7 | с.Знаменка дорога по селу | МБ |  |  | 800,0 |  |  |  |
| 8 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | МБ |  |  | 950,0 |  |  |  |
| 9 | с.Б.Болдино ул. Карла Маркса от д.46 до д.56 | МБ |  |  | 1400,0 |  |  |  |
| 10 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | МБ |  |  |  | 950,0 |  |  |
| 11 | с.Аносово ямочный ремонт улиц | МБ |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 12 | с.Б.Болдино ямочный ремонт улиц | МБ |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 13 | с.Илларионово подъезд к кладбищу | МБ | 1548,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Головачевка ул.Зеленая | МБ |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| 15 | с.Молчаново ул.Ленина | МБ |  |  | 3500,0 |  |  |  |
| 16 | с.Алексеевка ул.Центральная от д.5А до д.10 | МБ |  |  |  | 1500,00 |  |  |
| 17 | с.Молчаново подъезд к кладбищу от д.15 ул.Свободы до кладбища | МБ |  |  |  |  | 1700,00 |  |
| 18 | с.Большие Поляны ул.Бедина | МБ | 988,9 |  |  |  |  |  |
| 19 | п.Большевик ул.Кооперативная | МБ | 484,6 |  |  |  |  |  |
| 20 | с.Новая Слобода ул.Советская от д.115 до д.74 | МБ |  | 1900,0 |  |  |  |  |
| 21 | с.Новая Слобода ул.Молодежная от д.1 до д.6 | МБ |  |  | 2500,0 |  |  |  |
| 22 | п.Большевик ул.Молодежная от д.1 до д.8 | МБ |  |  | 1200,0 |  |  |  |
| 23 | с.Большие Поляны ул.Сорокина от д.2 до д.18 | МБ |  | 950,0 |  |  |  |  |
| 24 | с.Новая Слобода ул.Советская от д.18 до ул.Кооперативная д.171 | МБ |  |  |  |  | 4500,0 |  |
| 25 | с.Чиреси подъезд к ул.Новая | МБ |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 26 | с.Сергеевка подъезд № 2 к ул.Ленина | МБ |  |  |  | 990,0 |  |  |
| 27 | с.Сергеевка подъезд № 3 к ул.Ленина | МБ |  |  |  |  | 950,0 |  |
| 28 | с.Пермеево от ул.Молодежная д.2 до ул.Мельничная д.9 | МБ |  |  | 2500,0 |  |  |  |
| 29 | с.Пермеево подъезд от ул.Ленина д.1 до ул.Школьная д.1 | МБ |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 30 | с.Сергеевка ул.Ленина от д.14 до д.2 | МБ |  |  |  | 980,0 |  |  |
| 31 | с.Малое Болдино подъезд к кладбищу | МБ |  |  | 1800,0 |  |  |  |
| 32 | с.Малое Болдино ул.Красный Порядок от д.1 до д.9 | МБ |  |  |  | 2000,0 |  |  |
| 33 | с.Пермеево подъезд № 1 к ул.Кузнечная | МБ |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 34 | с.Пермеево подъезд № 2 к ул.Кузнечная | МБ |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 35 | с.Пермеево ул.И.Х.Бодякшина от д.5 до д.21 | МБ |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 36 | д.Садовая подъезд к ул.Мира | МБ |  |  |  |  | 2200,0 |  |
| 37 | с.Черновское ул.Заречная | МБ |  | 6000,0 |  |  |  |  |
| 38 | с.Апраксино ул.Солнечная | МБ |  |  | 1300,0 |  |  |  |
| 39 | с.Апраксино ул.Пушкинская | МБ |  |  |  | 1100,0 |  |  |
| 40 | с.Черновское ул.Восточная | МБ |  |  |  |  | 5000,0 |  |
| 41 | с.Пересекино подъезд к кладбищу | МБ |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| 42 | с.Большие Поляны подъезд к кладбищу | МБ |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 43 | с.Аносово ул. Пушкина | МБ |  |  |  |  |  | 5000,0 |
| 44 | д.Дмитриевка | МБ |  |  |  |  |  | 6000,0 |
| 45 | с. Знаменка | МБ |  |  |  |  |  | 5500,0 |
| 46 | с.Чиресь подъезд к кладбищу | МБ |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 47 | с.Пермеево ул. Школьная от д.1 до д.28 | МБ |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 48 | с.Чиресь ул.Восточная от д.21 до д.8 | МБ |  |  |  |  |  | 4000,0 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов. Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Большеболдинского муниципального округа

| № | Перечень мероприятий | Едини-цы изме-рения | Годы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2044 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 131,7 | 132,5 | 133,5 | 134,5 | 135,5 | От 136 |
| 2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | От 2,5 |
| 3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 53,9 | 56 | 60 | 65 | 70 | От 75 |
| 4 | доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовле-творительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности мероприятий	по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта	развития транспортной инфраструктуры включает	оценку социально- экономической эффективности и соответствия  нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы;

- степень достижения планируемых значений показателей Программы.

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

• 1-й этап – расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию

«полнота и эффективность использования средств бюджета реализацию Программы»;

• 2-й этап – расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию

«степень достижения планируемых значений показателей Программы»;

• 3-й этап – расчет P итог - итоговой оценки эффективности Программы.

Итоговая оценка эффективности Программы (P итог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Расчет P1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле:

𝑃1= 𝑉факт+𝑢 ∙ 100%, где

𝑉пл

𝑉факт – фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

𝑉плт – плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

𝑢 – сумма «положительных экономии».

К «положительной экономии» относится экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг муниципальных нужд.

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

• Программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

• Программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

• Программа не выполнена, если P1 < 80%.

Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по формуле:

𝑃2= ∑ 𝐾𝑖 ∙ 100%, где

𝑁

Ki – исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный год в процентах;

𝑁– число планируемых значений показателей Программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

𝐾𝑖= П𝑖факт ∙ 100%, где

П𝑖пл

П𝑖факт – фактическое значение i показателя за отчетный год;

П𝑖пл – плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%

Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям:

• Программа перевыполнена, если P2 > 100%;

• Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

• Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% муниципальная

• Программа не выполнена, если P2 < 75%.

Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле:

𝑃итог= 𝑃1+𝑃2, где

2

Pитог –– итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.

Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

• Pитог > 100% высокоэффективная;

• 90% < Pитог < 100% эффективная;

• 75% < Pитог < 90% умеренно эффективная;

• Pитог < 75% неэффективная

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, муниципального округа, городского округа разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».